| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 2017/BXD-QLN V/v đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên | Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2009 |

| Kính gửi: | - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an |
| --- | --- |

Ngày 20/8/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1308/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009. Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để đôn đốc triển khai (văn bản số 1899/BXD-QLN ngày 08/9/2009). Tiếp theo đó, ngày 15/9/2009, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1958/BXD-QLN về việc đề nghị các Bộ, ngành liên quan (gồm Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo) cử cán bộ tham gia đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án nhà ở sinh viên (dự kiến thời gian kiểm tra từ ngày 24/9 - 08/10/2009).

Thông qua kết quả nắm tình hình triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở sinh viên của các địa phương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho thấy, đến nay đã có 14/88 dự án đã khởi công; dự kiến sẽ có khoảng 23 dự án khởi công trong tháng 9; số dự án còn lại sẽ được khởi công trong tháng 10 và tháng 11 năm 2009. Để đảm bảo yêu cầu quy định tất cả các dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải được khởi công trước tháng 12 năm 2009, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng theo thẩm quyền khẩn trương triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Đối với các dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhưng chưa hoàn thành các thủ tục bàn giao mặt bằng dự án, cần sớm hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định để thực hiện khởi công theo đúng kế hoạch đã đề ra. Những dự án đã được phê duyệt danh mục nhưng không đảm bảo điều kiện khởi công theo đúng tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ đề xuất phương án điều chỉnh vốn cho các dự án khác để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15/12/2009;

2. Trường hợp dự án đã có trong danh mục được phê duyệt, nhưng số lượng vốn hỗ trợ từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 chưa đáp ứng với tổng mức đầu tư cũng như quy mô thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì không nhất thiết phải phê duyệt lại nội dung dự án mà cần có sự điều chỉnh quy mô, tiến độ đầu tư theo nguyên tắc đầu tư dứt điểm theo từng hạng mục công trình (tương ứng với số vốn trái phiếu đã được hỗ trợ) để đảm bảo có thể bố trí chỗ ở cho sinh viên theo từng phần dự án hoặc từng hạng mục đã hoàn thành đồng bộ;

3. Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai dự án phát triển nhà ở sinh viên theo thẩm quyền; cần bám sát các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng để thực hiện các quy định tại Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm chất lượng xây dựng, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình chuẩn bị đầu tư cũng như giai đoạn thi công xây dựng công trình. Đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

4. Báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và công tác giải ngân, thanh quyết toán các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn theo yêu cầu đột xuất và định kỳ hàng tháng (mỗi tháng 01 lần). Trước mắt, đề nghị thông báo ngay về Bộ Xây dựng các thông tin liên quan đến chủ đầu tư dự án (tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án nhà ở sinh viên do các địa phương và Bộ, ngành đang quản lý) để trực tiếp liên hệ, trao đổi thông tin.

Trên đây là một số nội dung công việc cần triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt danh mục theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án nhà ở sinh viên tại một số địa phương cũng như dự án thuộc các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (việc tổ chức đoàn kiểm tra theo kế hoạch kèm theo văn bản số 1958/BXD-QLN ngày 15/9/2009 của Bộ Xây dựng nay tạm hoãn, kế hoạch cụ thể sẽ có thông báo sau).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có danh mục dự án nhà ở sinh viên đã được phê duyệt theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án theo đúng các yêu cầu, quy định đã ban hành./.

| Nơi nhận: - Như­ trên; - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - L­ưu: VP, QLN (2b); | BỘ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Quân |
| --- | --- |