| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 2180/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân công cho dự án Hồ chứa nước sông Ray (hợp phần kênh mương). | Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011 |

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1962/SNN-KH ngày 02/12/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân công cho dự án Hồ chứa nước sông Ray (hợp phần kênh mương). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Hồ sơ mời thầu tại mục 38 (nêu trong công văn số 1962/SNN-KH ngày 02/12/2011) đã nêu: “….mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong Bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày Nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán”, do vậy, để đảm bảo quyền lợi người lao động, không trái Hồ sơ mời thầu, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình việc điều chỉnh hệ số nhân công do các bên thoả thuận theo nguyên tắc: chỉ số điều chỉnh chi phí nhân công xác định bằng cách lấy mức lương tối thiểu ở thời điểm cần điều chỉnh (mới) chia cho mức lương tối thiểu ở thời điểm gốc (cũ).

Với nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |