| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1126/TB-BNN-VP | Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013 |

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG V/V ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC BẾN TRE

Sau khi xem xét hồ sơ trình của Cục QLXDCT về việc “điều chỉnh hợp đồng tư vấn thí nghiệm mô hình thủy lực Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre”, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng về việc nêu trên là cần thiết. Tuy nhiên, Cục nên kiểm tra, rà soát kỹ và phân tích, làm rõ:

1. Xem xét kỹ phần khối lượng tương ứng với giá trị đã được tạm ứng sau khi ký hợp đồng để điều chỉnh cho phù hợp.

2. Do nguồn kinh phí hạn chế, tránh nợ đọng trong XDCB nên xem xét:

- Nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng đối với 02 cống (Định Trung và Sơn Đốc) đã thực hiện xong.

- Đối với 02 cống còn lại (An Hóa, Thủ Cựu) do chưa xác định được kinh phí nên cân nhắc chuyển giai đoạn sau năm 2015 xem xét triển khai tiếp.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c); - Cục QLXDCT; - Lưu VT. | TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Văn Việt |
| --- | --- |