| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 829/QĐ-BNN-TCLN | Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

- Góp phần thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng khi chuyển rừng sang mục đích khác; từng bước chấn chỉnh công tác trồng rừng thay thế của các Bộ, ngành và địa phương đi vào nề nếp.

- Xây dựng kế hoạch triển khai trồng rừng thay thế diện tích đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, góp phần ổn định lâm phận quốc gia, quản lý và sử dụng bền vững diện tích đất lâm nghiệp, bảo đảm an ninh phòng hộ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tiết kiệm tài nguyên của các tổ chức, cá nhân khi xây dựng, triển khai dự án có chuyển rừng sang mục đích khác.

II. ĐỐI TƯỢNG TRỒNG RỪNG THAY THẾ

1. Đối tượng phải trồng rừng thay thế: 76.040 ha, bao gồm diện tích rừng được chuyển sang mục đích khác, các đặc trưng của rừng (khả năng giữ nước, phòng hộ bảo vệ môi trường,...) bị mất đi: diện tích rừng chuyển sang mục đích xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; công trình thủy lợi, kênh mương; nuôi trồng thủy sản; làm đường giao thông; xây dựng công trình an ninh quốc phòng; khu công nghiệp, nhà máy; tái định cư; hạ tầng nông thôn.

2. Đối tượng không phải trồng rừng thay thế: 310.260 ha, bao gồm diện tích rừng được chuyển sang mục đích trồng các loài cây thân gỗ lâu năm, có khả năng phòng hộ, che phủ đất, chống xói mòn gần như cây rừng, gồm: chuyển sang trồng cao su; trồng cây lâu năm, cây đa mục đích.

III. TIẾN ĐỘ TRỒNG RỪNG THAY THẾ

1. Đối với những công trình đã chuyển mục đích sử dụng rừng: hoàn thành trồng rừng thay thế chậm nhất vào năm 2016, tổng diện tích trồng rừng thay thế là 76.040 ha, trong đó: đã trồng 2.540 ha, chưa trồng 73.500 ha, tiến độ thực hiện hàng năm như sau:

a) Năm 2014: trồng 13.410 ha, trong đó:

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang thủy điện: 11.290 ha.

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 2.120 ha.

b) Năm 2015: trồng 31.510 ha, trong đó:

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang thủy điện: 10.050 ha.

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 21.460 ha.

c) Năm 2016:

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 28.570 ha

- Tổng kết 3 năm triển khai Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

(Chi tiết tại Biểu kèm theo).

2. Đối với diện tích rừng chuyển sang mục đích khác sau ngày 31/12/2013: chủ dự án xây dựng phương án trồng rừng thay thế trong quá trình xây dựng dự án đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai theo quy định hiện hành.

IV. GIẢI PHÁP

1. Trình tự thực hiện: các địa phương tổ chức rà soát các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác từ khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực, yêu cầu chủ đầu tư trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Đối với diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện: hoàn thành việc trồng rừng thay thế trong 2 năm 2014 và 2015.

- Đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang thực hiện quy trình, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác: phải có phương án trồng rừng thay thế và hoàn thành việc trồng rừng thay thế diện tích rừng đã được chuyển trong thời gian 18 tháng kể từ khi phương án trồng rừng thay thế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các dự án đầu tư mở mới: khi phê duyệt dự án đầu tư phải đồng thời phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về việc trồng rừng thay thế, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp có nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế:

- Tổ chức hội nghị triển khai Đề án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác; phổ biến, quán triệt các quy định về trồng rừng thay thế.

- Tập huấn/hướng dẫn cho các chủ dự án về lập phương án trồng rừng thay thế.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định và tổ chức triển khai trồng rừng thay thế.

3. Quỹ đất trồng rừng thay thế

Quỹ đất trồng rừng thay thế được xác định trên cơ sở diện tích đất trống, được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp:

- Đối với chủ dự án có đất trồng rừng thay thế: xây dựng, tổ chức thực hiện phương án trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT và các quy định hiện hành.

- Đối với chủ dự án không có đất để trồng rừng thay thế, không có điều kiện tự tổ chức trồng rừng thay thế: có thể nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

- Trường hợp địa phương không có quỹ đất trồng rừng thay thế: thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

4. Kinh phí trồng rừng thay thế

a) Chủ đầu tư các dự án đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy sản, khu công nghiệp, nhà máy, du lịch sinh thái.

b) Đối với các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh mà phần vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: công trình thủy lợi, đường giao thông, công trình an ninh quốc phòng, trường học, trạm y tế, tái định cư,..kinh phí trồng rừng thay thế được lấy từ ngân sách nhà nước đầu tư cho Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Lâm nghiệp

- Chủ trì tổ chức, triển khai Đề án tới các địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về việc trồng rừng thay thế.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và tổng kết quá trình triển khai Đề án.

2. Các địa phương

- Triển khai trồng rừng thay thế tới từng dự án chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về trồng rừng thay thế tại địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trồng rừng thay thế sau chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả trồng rừng thay thế.

3. Đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, chủ dự án thực hiện trồng rừng thay thế đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các chủ dự án có chuyển rừng sang mục đích khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: Công Thương; TN&MT; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; - Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản, Vụ Kế hoạch, Cục QLXDCT; - Lưu: VT, TCLN. | BỘ TRƯỞNG Cao Đức Phát |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG THAY THẾ

(Kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

| TT | Tỉnh,thành phố | Tổng | Tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |  |
|  |  |  | Tổng | Trong đó | Tổng | Trong đó | Tổng | Trong đó |  |
|  |  |  |  | TR thay thế DT chuyển sang làm thủy điện | TR thay thế DT chuyển sang mục đích khác |  | TR thay thế DT chuyển sang làm thủy điện | TR thay thế DT chuyển sang mục đích khác |  | TR thay thế DT chuyển sang làm thủy điện | TR thay thế DT chuyển sang mục đích khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | TỔNG | 73.500 | 13.410 | 11.290 | 2.120 | 31.510 | 10.050 | 21.460 | 28.570 | - | 28.570 |  |
| I | MN phía Bắc | 12.931 | 2.751 | 2.688 | 63 | 5.610 | 1.893 | 3.717 | 4.570 | - | 4.571 |  |
| 1 | Hà Giang | 788 | 400 | 400 | - | 249 | 149 | 100 | 139 |  | 139 |  |
| 2 | Tuyên Quang | 384 | 73 | 73 | - | 150 | - | 150 | 161 |  | 161 |  |
| 3 | Cao Bằng | 2.372 | 300 | 300 | - | 1.007 | 407 | 600 | 1.065 |  | 1.065 |  |
| 4 | Lạng Sơn | 631 | 100 | 100 | - | 236 | 86 | 150 | 295 |  | 295 |  |
| 5 | Lào Cai | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 6 | Yên Bái | 2.323 | - | - | - | 1.143 | 143 | 1.000 | 1.180 |  | 1.180 |  |
| 7 | Thái Nguyên | 553 | - | - | - | 277 | - | 277 | 276 |  | 276 |  |
| 8 | Bắc Kạn | 713 | 30 | 30 | . - | 300 | - | 300 | 383 |  | 383 |  |
| 9 | Phú Thọ | 172 | - | - | - | 90 | - | 90 | 82 |  | 82 |  |
| 10 | Bắc Giang | 36 | 36 | 5 | 31 | - | - | - | - |  | - |  |
| 11 | Quảng Ninh | 32 | 32 | - | 32 | - | - | - | - |  | - |  |
| 12 | Hoà Bình | 1.522 | 86 | 86 | - | 718 | - | 718 | 718 |  | 718 |  |
| 13 | Sơn La | 705 | 181 | 181 | - | 300 | - | 300 | 224 |  | 224 |  |
| 14 | Điện Biên | 44 | 13 | 13 | - | 31 | - | 31 | - |  | - |  |
| 15 | Lai Châu | 2.656 | 1.500 | 1.500 | - | 1.109 | 1.109 | - | 47 |  | 47 |  |
| II | ĐB Bắc Bộ | 4.743 | 193 | - | 193 | 2.269 | - | 2.269 | 2.281 | - | 2.282 | - |
| 16 | Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 17 | Hải Phòng | 52 | 52 | - | 52 | - | - | - | - |  | - |  |
| 18 | Hải Dương | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 19 | Vĩnh Phúc | 408 | 140 | - | 140 | 268 | - | 268 | - |  | - |  |
| 20 | Bắc Ninh | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |  | - |  |
| 21 | Hà Nam | 3.881 | - | - | - | 1.800 | - | 1.800 | 2.081 |  | 2.081 |  |
| 22 | Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 23 | Ninh Bình | 400 | - | - | - | 200 | - | 200 | 200 |  | 200 |  |
| 24 | Thái Bình | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  | - |  |
| III | Bắc Trung Bộ | 11.519 | 2.483 | 2.483 | - | 5.875 | 2.925 | 2.950 | 3.161 | - | 3.161 | - |
| 25 | Thanh Hoá | 3.461 | 600 | 600 | - | 1.662 | 662 | 1.000 | 1.199 |  | 1.199 |  |
| 26 | Nghệ An | 4.195 | 1.200 | 1.200 | - | 2.285 | 1.585 | 700 | 710 |  | 710 |  |
| 27 | Hà Tĩnh | 1.329 | 150 | 150 | - | 599 | 99 | 500 | 580 |  | 580 |  |
| 28 | Quảng Bình | 828 | - | - | - | 500 | - | 500 | 328 |  | 328 |  |
| 29 | Quảng Trị | 233 | 33 | 33 | - | 100 | - | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 30 | Thừa Thiên Huế | 1.473 | 500 | 500 | - | 729 | 579 | 150 | 244 |  | 244 |  |
| IV | Duyên hải MT | 9.322 | 1.408 | 1.408 | - | 4.160 | 1.267 | 2.893 | 3.754 | - | 3.753 | - |
| 31 | TP. Đà Nẵng | 1.226 | - | - | - | 600 | - | 600 | 626 |  | 626 |  |
| 32 | Quảng Nam | 3.659 | 817 | 817 | - | 1.800 | 800 | 1.000 | 1.042 |  | 1.042 |  |
| 33 | Quảng Ngãi | 84 | 71 | 71 | - | 13 | - | 13 | - |  | - |  |
| 34 | Bình Định | 1.288 | 70 | 70 | - | 556 | 56 | 500 | 662 |  | 662 |  |
| 35 | Phú Yên | 404 | 150 | 150 | - | 137 | 137 | - | 117 |  | 117 |  |
| 36 | Khánh Hoà | 592 | 200 | 200 | - | 140 | 140 | - | 252 |  | 252 |  |
| 37 | Ninh Thuận | 183 | - | - | - | 80 | - | 80 | 103 |  | 103 |  |
| 38 | Bình Thuận | 1.886 | 100 | 100 | - | 834 | 134 | 700 | 952 |  | 952 |  |
| V | Tây Nguyên | 21.569 | 4.847 | 4.410 | 437 | 8.257 | 3.719 |  | 8.465 | - | 8.466 | - |
| 39 | Đắk Lắc | 4.368 | 1.000 | 1.000 | - | 1.882 | 882 | 1.000 | 1.486 |  | 1.486 |  |
| 40 | Đăk Nông | 8.563 | 2.000 | 2.000 | - | 2.406 | 1.906 | 500 | 4.157 |  | 4.157 |  |
| 41 | Gia Lai | 4.460 | 460 | 460 | - | 1.952 | 352 | 1.600 | 2.048 |  | 2.048 |  |
| 42 | Kon Tum | 2.082 | 500 | 500 | - | 1.245 | 245 | 1.000 | 337 |  | 337 |  |
| 43 | Lâm Đồng | 2.096 | 887 | 450 | 437 | 772 | 334 | 437 | 437 |  | 437 |  |
| VI | Đông Nam Bộ | 9.577 | 1.150 | 150 | 1.000 | 3.776 | 106 | 3.670 | 4.651 | - | 4.651 | - |
| 44 | TP.HCM | 333 | - | - | - | 100 | - | 100 | 233 |  | 233 |  |
| 45 | Đồng Nai | 108 | - | - | - | 50 | - | 50 | 58 |  | 58 |  |
| 46 | Bình Dương | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - |  | - |  |
| 47 | Bình Phước | 2.504 | 150 | 150 | - | 1.106 | 106 | 1.000 | 1.248 |  | 1.248 |  |
| 48 | Tây Ninh | 1.147 | - | - | - | 500 | - | 500 | 647 |  | 647 |  |
| 49 | Bà Rịa - VT | 5.465 | 1.000 | - | 1.000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.465 |  | 2.465 |  |
| VII | Tây Nam Bộ | 3.837 | 580 | 150 | 430 | 1.567 | 144 | 1.423 | 1.690 | - | 1.689 | - |
| 50 | Long An | 438 | - | - | - | 200 | - | 200 | 238 |  | 238 |  |
| 51 | Tiền Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 52 | Bến Tre | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - |  | - |  |
| 53 | Trà Vinh | 1.117 | 150 | 150 | - | 544 | 144 | 400 | 423 |  | 423 |  |
| 54 | Sóc Trăng | 969 | 323 | - | 323 | 323 | - | 323 | 323 |  | 323 |  |
| 55 | An Giang | 772 | - | - | - | 300 | - | 300 | 472 |  | 472 |  |
| 56 | Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 57 | Đồng Tháp | 205 | - | - | - | 100 | - | 100 | 105 |  | 105 |  |
| 58 | Kiên Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 59 | Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 60 | Cà Mau | 329 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 129 |  | 129 |  |

ĐỀ ÁN

TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Phần I

THỰC TRẠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC

1. Thực trạng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1.1. Tình hình chuyển mục sử dụng rừng sang mục đích khác

1.2. Loại hình chuyển mục đích sử dụng

2. Tình hình thực hiện trồng rừng thay thế

2.1. Kết quả trồng rừng thay thế

2.2. Tồn tại và nguyên nhân

Phần II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

2. Cơ sở xác định diện tích trồng rừng thay thế

2.1. Cơ sở pháp lý

2.2. Cơ sở thực tiễn

3. Kết quả rà soát diện tích trồng rừng thay thế

4. Tiến độ thực hiện trồng rừng thay thế

5. Giải pháp

6. Tổ chức thực hiện

7. Kết luận

PHỤ BIỂU

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển và bảo vệ rừng, thực hiện thành công dự án trồng mới 5 triệu ha rừng theo Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội, đưa độ che phủ rừng từ 32% năm 1998 lên 40,7% năm 2012; năng suất, chất lượng rừng từng bước được cải thiện, góp phần nâng giá trị sản xuất lâm nghiệp và thu nhập cho người dân làm nghề rừng.

Theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng, các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải tiến hành trồng rừng thay thế. Từ năm 2006 đến nay, đã có 2.991 dự án với 386.290 ha rừng chuyển sang các mục đích khác. Tuy nhiên, kết quả trồng rừng thay thế của các địa phương đạt thấp (5,2%). Nguyên nhân của tình trạng này là do nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước các cấp không thường xuyên và thiếu kiên quyết.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 24 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; trước đó, ngày ngày 06 tháng 05 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương và kết quả điều tra, đánh giá thực tế, nhằm thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; từng bước chấn chỉnh công tác trồng rừng thay thế của các Bộ, ngành và địa phương đi vào nề nếp; nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tiết kiệm tài nguyên của các tổ chức, cá nhân khi xây dựng, triển khai dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và triển khai “Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”./.

CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

3. Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

4. Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

5. Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020.

6. Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

7. Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

8. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

9. Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

10. Quyết định số 2855/QĐ/BNN-KHCN ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố cây cao su là cây đa mục đích.

11. Thông tư số 58/2009/TT-BNN ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

12. Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Phần I

THỰC TRẠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC

1. Thực trạng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

1.1. Tình hình chuyển mục sử dụng rừng sang mục đích khác

Từ năm 2006 đến nay, đã có 2.991 dự án, với 386.290 ha rừng được chuyển sang mục đích khác, gồm:

a) Theo hiện trạng rừng: Rừng tự nhiên: 300.120 ha, chiếm 78,0%; Rừng trồng: 86.170 ha, chiếm 22,0%.

b) Theo 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng: 7.240 ha, chiếm 2,0%.

- Rừng phòng hộ: 32.120 ha, chiếm 8,0%.

- Rừng sản xuất: 346.940 ha, chiếm 90,0%.

1.2. Loại hình chuyển mục đích sử dụng

1.2.1. Chuyển sang làm thủy điện

Cả nước đã có 237 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang làm thủy điện với diện tích 29.582 ha, chiếm 6,2%, trong đó: vùng có diện tích chuyển nhiều là Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Bắc Bộ; các tỉnh có diện tích chuyển sang làm thủy điện nhiều là Đắc Nông, Nghệ An, Lai Châu, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum ...

Kết quả chuyển mục đích sử dụng rừng sang làm thủy điện được tổng hợp tại bảng 01.

Bảng 1. Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang làm thủy điện

Đơn vị tính: ha

| TT | Vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | Đất trống | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 237 | 29.582 | 100 | 22.340 | 19.515 | 2.835 | 7.238 | 4.094 | 15.534 | 9.954 |
| 1 | MN phía bắc | 74 | 5.120 | 17 | 4.962 | 4.575 | 387 | 158 | 103 | 2.055 | 2.962 |
| 2 | ĐB sông Hồng | - | - | - |  | 0 | 0 |  | - | - | - |
| 3 | Bắc Trung bộ | 31 | 6.353 | 21 | 5.408 | 4.478 | 930 | 945 | 4 | 1.826 | 4.523 |
| 4 | Nam Trung bộ | 34 | 3.299 | 11 | 3.287 | 2.125 | 1.162 | 12 | - | 1.441 | 1.858 |
| 5 | Tây Nguyên | 93 | 14.255 | 48 | 8.132 | 8.070 | 62 | 6.123 | 3.987 | 9.776 | 492 |
| 6 | Đông Nam bộ | 4 | 256 | 1 | 256 | 256 | 0 |  | - | 140 | 116 |
| 7 | Tây Nam bộ | 1 | 299 | 1 | 299 | 5 | 294 |  | - | 296 | 3 |

* Theo hiện trạng rừng:

- Rừng tự nhiên chiếm 66%, tập trung nhiều ở các tỉnh Đắc Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng Nghệ An, Lai Châu.

- Rừng trồng chiếm 9,6%, tập trung ở các tỉnh Đăk Nông, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Lai Châu.

- Đất trống chiếm 24,4%, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên. Các tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Đắc Nông, Gia Lai.

* Theo 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng: 4.094 ha, chiếm 13,8%, tập trung nhiều ở vùng Tây Nguyên, Đông Bắc. Các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Đắc Nông, Đắc Lắc và Lào Cai.

- Rừng phòng hộ: 15.534 ha, chiếm 52,5%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ. Trong đó, các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Lâm Đồng, Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Lai Châu và Quảng Nam.

- Rừng sản xuất: 9.954 ha, chiếm 33,7%, chủ yếu ở Tây Nguyên, trong đó các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Đắc Nông, Nghệ An, Lai Châu, Quảng Nam và Gia Lai.

1.2.2. Chuyển sang khai thác khoáng sản

Có 545 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác khoáng sản với diện tích 15.330 ha, chiếm 3,2%, trong đó: Vùng có diện tích chuyển sang khai thác khoáng sản nhiều nhất là Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ và Tây bắc; Tỉnh có diện tích chuyển sang khai thác khoáng sản nhiều nhất là Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Bình Định, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Nam…

Kết quả chuyển mục đích sử dụng rừng sang khai thác khoáng sản được tổng hợp ở bảng 02.

Bảng 02. Diện tích rừng chuyển mục đích sang khai thác khoáng sản

Đơn vị tính: ha

| TT | Phân theo vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | ĐT | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 545 | 15.330 | 100 | 14.870 | 10.995 | 3.875 | 460 | 19 | 7.696 | 7.615 |
| 1 | MN phía bắc | 184 | 5.212 | 34,00 | 5.022 | 4.581 | 441 | 190 | 3 | 2056 | 3153 |
| 2 | ĐB sông Hồng | 53 | 4.233 | 27,61 | 4.233 | 2.845 | 1.388 | 0 | 16 | 3.013 | 1.204 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 181 | 2.568 | 16,75 | 2.386 | 1496 | 890 | 182 | - | 636 | 1.932 |
| 4 | Nam Trung bộ | 64 | 1.921 | 12,53 | 1.921 | 1.337 | 584 | 0 | - | 1.150 | 771 |
| 5 | Tây Nguyên | 58 | 447 | 2,92 | 359 | 329 | 30 | 88 | - | 54 | 393 |
| 6 | Đông Nam bộ | 3 | 447 | 2,92 | 447 | 407 | 40 | 0 | - | 405 | 42 |
| 7 | Tây Nam bộ | 2 | 502 | 3,27 | 502 | 0 | 502 | 0 | - | 382 | 120 |

* Theo hiện trạng rừng

- Rừng tự nhiên chiếm 71,7%, tập trung nhiều ở các vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc, Tây Bắc và Duyên hải Nam Trung bộ. Các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Hà Nam, Hòa Bình, Bình Định, Nghệ An.

- Rừng trồng chuyển chiếm 25,3%, tập trung ở các vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ. Các tỉnh có rừng trồng chuyển nhiều là Hà Nam, An Giang, Ninh Bình, Bình Định, Nghệ An.

- Đất trống chiếm 3,0%, tập trung chủ yếu ở vùng Bắc Trung bộ và Đông bắc. Các tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Quảng Trị và Yên Bái.

* Theo 3 loại rừng

- Rừng đặc dụng: 19 ha, chiếm 0,1%, tập trung nhiều ở vùng Đồng bằng Sông Hồng, tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Ninh Bình.

- Rừng phòng hộ: 7.696 ha, chiếm 50,2%; tập trung nhiều ở các vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Tây Bắc, Nam Trung Bộ và Đông Bắc. Trong đó, các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Hà Nam, Hòa Bình, Bình Định và Yên Bái.

- Rừng sản xuất: 7.615 ha, chiếm 49,7%, phân bố nhiều ở các vùng Đông Bắc, Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Trong đó các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Hà Nam, Nghệ An, Cao Bằng và Quảng Nam.

1.2.3. Chuyển sang trồng cao su

Cả nước có 460 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang trồng Cao su với diện tích 327.205 ha, chiếm 68,5%, trong đó toàn bộ là rừng sản xuất.

Các vùng có diện tích chuyển sang trồng Cao su nhiều là Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Bắc; Các tỉnh có diện tích chuyển sang trồng Cao su nhiều là Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Quảng Nam, Lâm Đồng và Nghệ An.

- Rừng tự nhiên chiếm 70,8%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Bắc. Các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Bình Phước, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Điện Biên, Lai Châu.

- Rừng trồng chiếm 9,0%, tập trung ở các vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đông Bắc, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh có rừng trồng chuyển nhiều là Bình Phước, Phú Yên, Sơn La, Quảng Nam, Hà Giang và Hà Tĩnh.

- Đất trống chiếm 20,2%, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Các tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Hà Giang.

Kết quả chuyển mục đích sử dụng rừng sang trồng cao su trên địa bàn cả nước được tổng hợp ở bảng 03.

Bảng 03. Diện tích rừng chuyển sang trồng Cao su toàn quốc

Đơn vị tính: ha

| TT | Phân theo vùng | Số dự án | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | ĐT | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 460 | 327.205 | 100 | 260.880 | 231.567 | 29.309 | 66.329 | - | - | 327.205 |
| 1 | MN phía bắc | 39 | 37.944 | 12 | 26.388 | 15.543 | 10.845 | 11.556 | - | - | 37.944 |
| 2 | ĐB sông Hồng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bắc Trung bộ | 166 | 59.921 | 18 | 59.588 | 54.742 | 4.846 | 333 | - | - | 59.921 |
| 4 | Nam Trung bộ | 11 | 60.597 | 19 | 37.117 | 32.740 | 4.377 | 23.480 | - | - | 60.597 |
| 5 | Tây Nguyên | 239 | 118.702 | 36 | 96.787 | 94.002 | 2.785 | 21.915 | - | - | 118.702 |
| 6 | Đông Nam bộ | 5 | 50.041 | 15 | 40.996 | 34.540 | 6.456 | 9.045 | - | - | 50.041 |
| 7 | Tây Nam bộ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2.4. Chuyển sang sản xuất nông nghiệp

Cả nước có 211 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang sản xuất nông nghiệp với diện tích 61.964 ha, chiếm 13%, trong đó:

- Vùng có diện tích rừng chuyển sang sản xuất nông nghiệp nhiều nhất là Tây Nam Bộ (91,59%), Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ.

- Tỉnh có diện tích rừng chuyển sang sản xuất nông nghiệp nhiều nhất là Long An, Trà Vinh, Lâm Đồng, Kiên Giang, Bình Phước và Tiền Giang.

Diện tích rừng chuyển mục đích sang sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cả nước được tổng hợp ở bảng 04:

Bảng 04. Diện tích rừng chuyển sang sản xuất nông nghiệp

Đơn vị tính: ha

| TT | Phân theo vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | ĐT | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 211 | 61.964 | 100 | 49.380 | 10.583 | 38.796 | 12.585 | 304 | 7.720 | 53.940 |
| 1 | MN phía bắc | 6 | 349 | 0,56 | 69 | 67 | 2 | 280 | - | - | 349 |
| 2 | ĐB sông Hồng | 3 | 50 | 0,08 | 50 |  | 50 |  | - | 37 | 13 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 6 | 18 | 0,03 | 18 |  | 18 |  | - | - | 18 |
| 4 | Nam Trung bộ | 13 | 1.899 | 3,06 | 1.899 | 1.581 | 318 |  | - | 94 | 1.805 |
| 5 | Tây Nguyên | 114 | 2.253 | 3,64 | 1.998 | 1.925 | 73 | 255 | - | - | 2.253 |
| 6 | Đông Nam bộ | 11 | 643 | 1,04 | 643 | 219 | 424 |  | 135 | 508 |  |
| 7 | Tây Nam bộ | 98 | 56.752 | 91,59 | 44.702 | 6.791 | 37.911 | 12.050 | 169 | 7.081 | 49.502 |

* Theo hiện trạng rừng:

- Rừng tự nhiên chiếm 17,1%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Lâm Đồng, Ninh Thuận và Đắc Lắc.

- Rừng trồng chiếm 62,6%, tập trung ở các vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Đông Bắc. Các tỉnh có rừng trồng chuyển nhiều là Long An, Trà Vinh, Kiên Giang, Bình Phước, Tiền Giang và An Giang.

- Đất trống chiếm 20,3%, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Các tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Lạng Sơn, Gia Lai và Hậu Giang.

* Theo 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng: 304 ha, chiếm 0,5%, tập trung nhiều ở vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Hậu Giang và Tây Ninh.

- Rừng phòng hộ: 7.720 ha, chiếm 12,5%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Trong đó, các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Trà Vinh, Bình Phước.

- Rừng sản xuất: 53.940 ha, chiếm 87,0%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Long An, Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang và Đắc Lắc.

1.2.5. Chuyển sang tái định cư

Cả nước có 57 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng các khu tái định cư với diện tích 5.244 ha, chiếm 1,1%, trong đó: vùng có diện tích rừng chuyển sang tái định cư nhiều nhất là Tây Nguyên (2.096 ha), Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ; Tỉnh có diện tích rừng chuyển sang xây dựng các khu Tái định cư nhiều nhất là Bình Phước, Đắc Lắc, Nghệ An, Lâm Đồng...

Diện tích rừng chuyển mục đích sang xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn cả nước được tổng hợp ở bảng 05:

Bảng 05. Diện tích rừng chuyển sang tái định cư

Đơn vị tính: ha

| TT | Phân theo vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | ĐT | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 57 | 5.244 | 100 | 5.030 | 2.655 | 2.371 | 218 | - | 1.238 | 4006 |
| 1 | MN phía bắc | 28 | 324 | 6 | 203 | 36 | 167 | 121 | - | 46 | 278 |
| 2 | ĐB sông Hồng | - | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  | - | - | 3 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 2 | 384 | 7 | 384 | 253 | 131 |  | - | - | 384 |
| 4 | Nam Trung bộ | 2 | 53 | 1 | 53 | 22 | 31 |  | - | 11 | 42 |
| 5 | Tây Nguyên | 17 | 2.096 | 40 | 1.999 | 1.603 | 396 | 97 | - | - | 2.096 |
| 6 | Đông Nam bộ | 6 | 1.824 | 35 | 1.824 | 738 | 1.086 |  | - | 739 | 1.085 |
| 7 | Tây Nam bộ | 2 | 560 | 11 | 560 |  | 560 |  | - | 442 | 118 |

* Theo hiện trạng rừng:

- Rừng tự nhiên chiếm 50,6%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Đắc Lắc, Bình Phước, Lâm Đồng, Kon Tum và Gia Lai.

- Rừng trồng chiếm 45,2%, tập trung ở các vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Đông bắc và Bắc Trung bộ. Các tỉnh có rừng trồng chuyển nhiều là Bình Phước, Gia Lai, Bắc Cạn, Cao Bằng, Trà Vinh.

- Đất trống chiếm 4,2%, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc. Các tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Điện Biên, Đắc Nông.

* Theo 3 loại rừng:

- Rừng phòng hộ: 1.238 ha, chiếm 23,6%, tập trung nhiều ở các vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Trong đó, các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Trà Vinh, Bình Phước, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu và An Giang.

- Rừng sản xuất: 4.006 ha, chiếm 76,4%, phân bố nhiều ở các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Trong đó các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Bình Phước, Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Hà Tĩnh và Điện Biên.

1.2.6. Chuyển sang mục đích an ninh quốc phòng

Cả nước có 99 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích an ninh quốc phòng với diện tích 4.228 ha, chiếm 0,9%, trong đó:

Vùng có diện tích rừng chuyển sang mục đích ANQP nhiều nhất là Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Bắc và Tây Bắc.

Tỉnh có diện tích rừng chuyển sang mục đích ANQP nhiều nhất là Kon Tum, Tây Ninh, Đắc Nông, Thanh Hóa.

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích an ninh quốc phòng trên địa bàn cả nước được tổng hợp ở bảng 06:

Bảng 06. Diện tích rừng chuyển sang mục đích an ninh quốc phòng

Đơn vị tính ha

| TT | Phân theo vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | ĐT | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 99 | 4.228 | 100 | 3.570 | 2.673 | 893 | 662 | 80 | 1.839 | 2.309 |
| 1 | MN phía bắc | 23 | 621 | 15 | 559 | 327 | 232 | 62 | 1 | 495 | 125 |
| 2 | ĐB sông Hồng | 8 | 98 | 2 | 80 | 1 | 79 | 18 | - | 97 | 1 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 18 | 198 | 5 | 142 | 103 | 39 | 56 | 6 | 181 | 11 |
| 4 | Nam Trung bộ | 6 | 370 | 9 | 370 | 351 | 19 |  | - | 1 | 369 |
| 5 | Tây Nguyên | 29 | 1.897 | 45 | 1.385 | 1.381 | 4 | 512 | 4 | 339 | 1.554 |
| 6 | Đông Nam bộ | 12 | 812 | 19 | 812 | 461 | 351 |  | 69 | 543 | 200 |
| 7 | Tây Nam bộ | 3 | 232 | 5 | 218 | 49 | 169 | 14 | - | 183 | 49 |

* Theo hiện trạng rừng:

- Rừng tự nhiên chiếm 63,2%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Bắc. Các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Kon Tum, Tây Ninh, Đắc Nông, Thanh Hóa, Sơn La.

- Rừng trồng chiếm 21,1%, tập trung ở các vùng Đông Nam Bộ, Đông Bắc, Đồng bằng Sông Hồng và Tây Nam Bộ. Các tỉnh có rừng trồng chuyển nhiều là Bà Rịa-Vũng Tàu, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bình Phước.

- Đất trống chiếm 15,7%, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Đắc Nông, Lạng Sơn, Thanh Hóa.

* Theo 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng: 80,0 ha, chiếm 1,9%, tập trung nhiều ở vùng	Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Tĩnh và Đắc Lắc.

- Rừng phòng hộ: 1.839 ha, chiếm 43,5%, tập trung nhiều ở các vùng Đông Nam Bộ, Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc. Trong đó, các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Tây Ninh, Thanh Hóa, Đắc Nông, Sơn La, Vĩnh Phúc.

- Rừng sản xuất: 2.307 ha, chiếm 54,6%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Kon Tum, Đắc Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Quảng Nam.

1.2.7. Chuyển sang xây dựng khu công nghiệp và cảng

Cả nước có 73 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích xây dựng khu CN và cảng với diện tích 3.895 ha, chiếm 0,8%, trong đó:

Vùng có diện tích chuyển sang xây dựng Khu công nghiệp và cảng biển nhiều nhất là Đông Nam Bộ, Tây Nam bộ và Đồng Bằng sông Hồng.

Tỉnh có diện tích rừng chuyển sang xây dựng khu công nghiệp và cảng nhiều nhất là Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, Phú Yên, Đà Nẵng.

* Theo hiện trạng rừng:

- Rừng tự nhiên chiếm 68,5%, tập trung nhiều ở các vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Bà Rịa- Vũng Tàu và Phú Yên.

- Rừng trồng chiếm 30,4%, tập trung ở các vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Các tỉnh có rừng trồng chuyển nhiều là Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Long An, Đà Nẵng và Vĩnh Phúc.

- Đất trống chiếm 1,1%, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Bằng Sông Hồng. Tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Vĩnh Phúc.

* Theo 3 loại rừng;

- Rừng đặc dụng: 87 ha, chiếm 2,2%, tập trung nhiều ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Phú Yên

- Rừng phòng hộ: 2.779 ha, chiếm 71,4%, tập trung nhiều ở các vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Trong đó, các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang và Ninh Bình.

- Rừng sản xuất: 1.029 ha, chiếm 26,4%, tập trung nhiều ở các vùng Đông Nam Bộ, Tây nguyên, Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là TP Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Đắc Lắc.

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn cả nước được tổng hợp ở bảng 07:

Bảng 07. Diện tích rừng chuyển sang xây dựng khu công nghiệp, nhà máy

Đơn vị tính ha

| TT | Phân theo vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | ĐT | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 73 | 3.895 | 100 | 3.850 | 2.668 | 1.186 | 41 | 87 | 2.779 | 1.029 |
| 1 | MN phía bắc | 2 | 191 | 4,9 | 191 | 182 | 9 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2 | ĐB sông Hồng | 16 | 197 | 5,1 | 157 |  | 157 | 40 | - | 63 | 134 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 6 | 61 | 1,6 | 61 | 11 | 50 |  | - | - | 61 |
| 4 | Nam Trung bộ | 3 | 116 | 3,0 | 116 | 5 | 111 |  | 87 | 12 | 17 |
| 5 | Tây Nguyên | 8 | 139 | 3,6 | 138 | 49 | 89 | 1 | - | - | 139 |
| 6 | Đông Nam bộ | 34 | 2788 | 71,6 | 2788 | 2.418 | 370 |  | - | 2.408 | 380 |
| 7 | Tây Nam bộ | 4 | 403 | 10,3 | 403 | 3 | 400 |  | - | 296 | 107 |

1.2.8. Chuyển sang kinh doanh du lịch, dịch vụ

Cả nước có 122 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang kinh doanh du lịch, dịch vụ với diện tích 4.603 ha, chiếm 1,0%, trong đó:

Các vùng có diện tích rừng chuyển sang kinh doanh du lịch, dịch vụ nhiều là Tây Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng Bằng Sông Hồng.

Các tỉnh có diện tích chuyển sang kinh doanh du lịch, dịch vụ nhiều là Kiên Giang, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, An Giang và Ninh Thuận.

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn cả nước được tổng hợp ở bảng 08:

Bảng 08. Diện tích rừng chuyển sang kinh doanh du lịch, dịch vụ

Đơn vị tính: ha

| TT | Phân theo vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng |  | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT | ĐT |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 122 | 4.603 | 100 | 2.640 | 2.418 | 222 | 1.963 | 4.067 | 332 | 204 |
| 1 | MN phía bắc | 13 | 148 | 2 | 148 | 15 | 133 | - | - | 86 | 62 |
| 2 | ĐB sông Hồng | 4 | 48 | 7 | 48 |  | 48 |  | - | 1 | 47 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 6 | 33 | 0 | 33 | 4 | 29 |  | - | 25 | 8 |
| 4 | Nam Trung bộ | 16 | 1.239 | 18 | 1.239 | 1.233 | 6 |  | 1.179 | 51 | 9 |
| 5 | Tây Nguyên | 1 | 43 | 1 | 43 | 43 |  |  | - | - | 43 |
| 6 | Đông Nam bộ | 17 | 1.024 | 15 | 1.024 | 1.024 |  |  | 940 | 49 | 35 |
| 7 | Tây Nam bộ | 65 | 2.068 | 57 | 105 | 99 | 6 | 1.963 | 1.948 | 120 | - |

* Theo hiện trạng rừng:

- Rừng tự nhiên chiếm 52,5%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Kiên Giang, TP Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Thuận và An Giang.

- Rừng trồng chiếm 4,8%, tập trung ở các vùng Đồng bằng Sông Hồng. Tỉnh có rừng trồng chuyển nhiều là Vĩnh Phúc.

- Đất trống chiếm 42,7%, tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nam Bộ. Tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Kiên Giang.

* Theo 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng: 4.067 ha, chiếm 88,4 %, tập trung nhiều ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Phú Yên.

- Rừng phòng hộ: 332 ha, chiếm 7,2%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nam Bộ và Tây Bắc. Trong đó, các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là An Giang và Hòa Bình.

- Rừng sản xuất: 204 ha, chiếm 4,4%, phân bố nhiều ở các vùng Đồng bằng Sông Hồng và Tây Nguyên. Trong đó các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Vĩnh Phúc và Lâm Đồng.

1.2.9. Chuyển sang xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương

Cả nước có 80 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương với diện tích 5.100 ha, chiếm 1,1%:

Các vùng có diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương nhiều là Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ.

Các tỉnh có diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy lợi nhiều là Gia Lai, Bình Thuận, Đắc Lắc, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bắc Giang.

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương trên địa bàn cả nước được tổng hợp ở bảng 09:

Bảng 09. Diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương

Đơn vị tính ha

| TT | Phân theo vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | ĐT | ĐD | PH | SX |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng | 80 | 5.199 | 100 | 5.100 | 4.707 | 394 | 98 | 33 | 596 | 4.570 |
| 1 | MN phía bắc | 36 | 17 | 0 | 17 |  | 17 |  | - | - | 17 |
| 2 | ĐB sông Hồng | 4 | 39 | 1 | 39 | 20 | 19 |  | - | 19 | 20 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 18 | 929 | 18 | 929 | 716 | 213 |  | - | 135 | 794 |
| 4 | Nam Trung bộ | 5 | 1.310 | 25 | 1.310 | 1.224 | 86 |  | - | 436 | 874 |
| 5 | Tây Nguyên | 14 | 2.878 | 55 | 2.780 | 2.747 | 33 | 98 | 33 | - | 2.845 |
| 6 | Đông Nam bộ | 1 | 26 | 1 | 26 |  | 26 |  | - | 6 | 20 |
| 7 | Tây Nam bộ | 2 | - | - | - |  |  |  | - | - |  |

* Theo hiện trạng rừng:

- Rừng tự nhiên chiếm 90,5%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Gia Lai, Bình Thuận, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Phú Yên.

- Rừng trồng chiếm 7,6%, tập trung nhiều ở các vùng Bắc Trung Bộ, Đông Bắc Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Hà Tĩnh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế và Phú Yên.

- Đất trống chiếm 1,9%, tập trung ở vùng Tây Nguyên. Tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Gia Lai.

* Theo 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng: 33 ha, chiếm 0,6 %, tập trung nhiều ở vùng Tây Nguyên. Tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Đắc Lắc.

- Rừng phòng hộ: 596 ha, chiếm 11,5%, tập trung nhiều ở các vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Khánh Hòa, Bình Thuận và Hà Tĩnh.

- Rừng sản xuất: 4.570 ha, chiếm 87,9%, phân bố nhiều ở các vùng Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ; các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Gia Lai, Bình Thuận, Đắc Lắc Bắc Giang, Phú Yên và Hà Tĩnh.

1.2.10. Chuyển sang xây dựng hạ tầng nông thôn (Điện, Đường, Trường, Trạm...)

Cả nước có 1.107 dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng hạ tầng nông thôn (Điện, Đường, Trường, Trạm...) với diện tích 19.190 ha, chiếm 4,0%.

Các vùng có diện tích rừng chuyển nhiều là Tây Nam Bộ, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Các tỉnh có diện tích rừng chuyển sang xây dựng hạ tầng nông thôn nhiều là Kiên Giang, Yên Bái, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đắc Lắc, Quảng Bình, Quảng Ninh, Nghệ An…

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng hạ tầng nông thôn trên cả nước được tổng hợp ở bảng 10:

Bảng 10. Diện tích rừng chuyển sang xây dựng hạ tầng nông thôn

Đơn vị tính ha

| TT | Phân theo vùng | Số DA | Diện tích | Tỷ lệ % | Theo hiện trạng | Theo 3 loại rừng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Có rừng | ĐT |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng | Rừng TN | RT |  | ĐD | PH | SX |
|  | Tổng cộng | 1.107 | 19.190 | 100 | 17.495 | 11.702 | 5.793 | 1.695 | 174 | 9.634 | 9.382 |
| 1 | MN phía bắc | 588 | 2.930 | 15 | 2.601 | 1.126 | 1.475 | 329 | 20 | 2.099 | 811 |
| 2 | ĐB sông Hồng | 39 | 1.115 | 6 | 160 | 16 | 144 | 955 | 42 | 1.028 | 45 |
| 3 | Bắc Trung bộ | 59 | 1.963 | 10 | 1.940 | 1.308 | 632 | 23 | 4 | 844 | 1.115 |
| 4 | Nam Trung bộ | 45 | 1.877 | 10 | 1.877 | 990 | 887 |  | 22 | 287 | 1.568 |
| 5 | Tây Nguyên | 236 | 6.856 | 36 | 6.522 | 6.209 | 313 | 334 |  | 3.290 | 3.566 |
| 6 | Đông Nam bộ | 38 | 2.390 | 12 | 2.385 | 2.030 | 355 | 5 | 82 | 738 | 1.570 |
| 7 | Tây Nam bộ | 102 | 2.059 | 11 | 2.010 | 23 | 1.987 | 49 | 4 | 1.348 | 707 |

* Theo hiện trạng rừng:

- Rừng tự nhiên chiếm 61%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Bắc và Đông Nam Bộ; các tỉnh có rừng tự nhiên chuyển nhiều là Thanh Hóa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắc Lắc, Quảng Nam, Yên Bái, Lâm Đồng, Đắc Nông, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An.

- Rừng trồng chiếm 30,2%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nam Bộ, Đông Bắc Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh có diện tích rừng chuyển nhiều là Kiên Giang, Yên Bái, Quảng Nam, Trà Vinh, Quảng Bình, Cà Mau, Long An, Bắc Kạn.

- Đất trống chiếm 8,8%, tập trung ở vùng Đòng bằng sông Hồng, Tây Nguyên và Đông Bắc. Tỉnh có đất trống chuyển nhiều là Hải Phòng, Đắc Nông, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

* Theo 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng: 174 ha, chiếm 0,9 %, tập trung nhiều ở vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Bắc. Tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Bà Rịa-Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Sơn La.

- Rừng phòng hộ: 9.634 ha, chiếm 50,2%; tập trung nhiều ở các vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Kiên Giang, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Bình, Quảng Ninh, Trà Vinh và Nghệ An.

- Rừng sản xuất: 9.382 ha, chiếm 48,9%, tập trung nhiều ở các vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Bắc, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Trong đó các tỉnh có diện tích chuyển nhiều là Thanh Hóa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Nam, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Quảng Bình, Cà Mau, Bắc Cạn, Gia Lai, Nghệ An.

2. Tình hình thực hiện trồng rừng thay thế

2.1. Kết quả trồng rừng thay thế

Trước khi Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT có hiệu lực, có 08 tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc trồng lại rừng sau chuyển mục đích sử dụng rừng sang làm thủy điện với diện tích là 735 ha, bằng 3,7% diện tích phải trồng rừng thay thế, tỷ lệ trồng rừng trong giai đoạn này đạt thấp. Mặc dù Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng đã quy định về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác, nhưng các địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt để thực hiện, nhiều chủ dự án đề nghị lùi thời gian thực hiện việc nộp tiền để trồng rừng do kinh tế gặp nhiều khó khăn, tài chính của các chủ đầu tư hạn chế.

Sau khi Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT có hiệu lực, các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc trồng rừng thay thế theo quy định. Một số tỉnh đạt tỷ lệ trồng rừng cao như Lào Cai (đạt 100%) và Quảng Nam (đạt 34%); một số tỉnh đã phê duyệt phương án trồng rừng hoặc thu tiền để trồng rừng theo quy định của pháp luật.

Đến 31/12/2013, có 18 tỉnh thực hiện việc trồng lại rừng, phê duyệt phương án và thu tiền để trồng rừng thay thế sau khi chuyển mục đích sử dụng rừng, với diện tích 9.118,6 ha, đạt 5,2% (đã trồng 3.880,8 ha; phê duyệt phương án 978,6 ha; ký quỹ để trồng rừng thay thế tương ứng diện tích 3.432,4 ha. Chia theo đối tượng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác như sau:

- Xây dựng công trình thủy điện: đã có 11 tỉnh triển khai trồng rừng, phê duyệt phương án trồng rừng và thu tiền để trồng rừng thay thế, với diện tích 2.571 ha/19.805 ha, đạt 13% (đã trồng 971,7 ha; phê duyệt phương án 887,9 ha; nộp vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 11 tỷ đồng, tương ứng 711 ha).

- Chuyển sang mục đích khác: Diện tích trồng rừng thay thế của các công trình khác là 6.547,6 ha …

2.2. Tồn tại và nguyên nhân

2.2.1. Tồn tại

- Các địa phương, chủ dự án còn thiếu nghiêm túc trong việc chấp hành quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Kết quả trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đạt thấp, đặc biệt trong giai đoạn trước khi Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: đến tháng 12/2013, có 18/56 tỉnh thực hiện trồng rừng, phê duyệt phương án trồng rừng hoặc thu tiền trồng rừng thay thế với tổng diện tích là 9.118,6 ha, đạt 5,2%.

2.2.2. Nguyên nhân

- Nhận thức của nhiều chủ đầu tư về chủ trương, chính sách của nhà nước liên quan tới việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác không đầy đủ, việc tổ chức thực hiện chưa nghiêm túc. Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước các cấp thiếu kiên quyết, chặt chẽ.

- Nhiều công trình, dự án không được quy hoạch đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương.

- Quy định về đánh giá tác động môi trường còn nhiều bất cập trong việc tính toán diện tích rừng, đất rừng bị chiếm dụng. Trong phương án đánh giá tác động môi trường chỉ tính toán trên diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng công trình mà chưa tính toán diện tích bị ảnh hưởng (ngập nước, đất tái định cư, đất khai hoang sản xuất,…), do đó, chủ đầu tư chỉ căn cứ vào báo cáo đánh giá tác động môi trường để tính toán nên diện tích trồng lại rừng thường thấp hơn thực tế.

- Trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, việc ban hành quyết định thu hồi rừng của chính quyền các cấp không đồng thời với việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế hoạch ký quỹ trồng rừng thay thế nên thiếu cơ chế ràng buộc chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định.

- Chưa có chế tài xử lý cụ thể đối với các chủ dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp mà không triển khai phương án trồng lại rừng theo quy định.

- Dân số gia tăng, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp hợp pháp và không hợp pháp cho các mục đích trồng cây lương thực, cây công nghiệp, tái định cư và phát triển công nghiệp gia tăng, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng, thủy điện, giao thông….; cạnh tranh ngày càng tăng giữa mục đích sử dụng đất rừng và cho mục đích sản xuất nông nghiệp, cây công nghiệp… là một thách thức to lớn, bất lợi cho việc thiết lập lâm phận quốc gia ổn định của ngành lâm nghiệp.

Phần II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

- Góp phần thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; từng bước chấn chỉnh công tác trồng rừng thay thế của các Bộ, ngành và địa phương đi vào nề nếp.

- Xây dựng được kế hoạch triển khai trồng rừng thay thế diện tích đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, góp phần ổn định lâm phận quốc gia, quản lý và sử dụng bền vững diện tích đất lâm nghiệp, bảo đảm an ninh phòng hộ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tiết kiệm tài nguyên của các tổ chức, cá nhân khi xây dựng, triển khai dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

2. Cơ sở xác định diện tích trồng rừng thay thế

2.1. Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

- Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

- Quyết định số 2855/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố cây cao su là cây đa mục đích.

- Thông tư số 58/2009/TT-BNN ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

- Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

2.2. Cơ sở thực tiễn

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương về kết quả chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các quy định hiện hành, diện tích rừng được chuyển sang mục đích khác được chia thành 02 đối tượng:

a) Đối tượng phải trồng rừng thay thế: trên diện tích rừng được chuyển sang mục đích khác, các đặc trưng của rừng (khả năng giữ nước, phòng hộ bảo vệ môi trường,...) đã bị mất đi, bao gồm: chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng các công trình hạ tầng (thủy điện, đường giao thông, khu công nghiệp, cảng, công trình thủy lợi, hành lang lưới điện,...); khai thác khoáng sản; sản xuất nông nghiệp; tái định cư; xây dựng công trình an ninh quốc phòng; kinh doanh du lịch; và các mục đích khác.

b) Đối tượng không phải trồng rừng thay thế: trên diện tích rừng được chuyển sang mục đích trồng các loài cây thân gỗ lâu năm, có khả năng che phủ đất, chống xói mòn, phòng hộ môi trường gần như cây rừng, bao gồm:

- Chuyển sang trồng cao su: theo quy định tại Quyết định số 2855/QĐ/BNN-KHCN, cây cao su là cây đa mục đích, do đó những diện tích rừng chuyển sang trồng cao su thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 127/2008/TT-BNN không thuộc đối tượng phải trồng rừng thay thế.

- Chuyển sang trồng lâu năm, đa mục đích: theo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đến năm 2020, độ che phủ rừng đạt 45%, kể cả diện tích cây công nghiệp lâu năm. do đó, diện tích rừng chuyển sang trồng cây công nghiệp lâu năm không thuộc đối tượng phải trồng rừng thay thế.

3. Kết quả rà soát diện tích trồng rừng thay thế

Căn cứ kết quả chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và kết quả trồng rừng thay thế của các địa phương, cho đến nay, trong tổng số 386.290 ha đất lâm nghiệp có rừng chuyển sang mục đích khác:

a) Đối tượng không phải trồng rừng thay thế: 310.260 ha, gồm:

- Chuyển sang trồng cao su: 260.880 ha.

- Chuyển sang trồng cây nông nghiệp lâu năm: 49.380 ha.

b) Đối tượng phải trồng rừng thay thế: 76.040 ha, gồm:

- Chuyển sang làm thủy điện: 22.340 ha.

- Chuyển sang khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng: 14.870 ha.

- Chuyển sang thủy lợi, kênh mương: 5.100 ha.

- Chuyển sang nuôi trồng thủy sản: 200 ha.

- Chuyển sang làm đường giao thông: 950 ha.

- Chuyển sang mục đích an ninh, quốc phòng: 3.570 ha.

- Chuyển sang xây dựng nhà máy, khu công nghiệp: 3.850 ha.

- Chuyển sang đất tái định cư: 5.030 ha.

- Chuyển sang kinh doanh du lịch, dịch vụ: 2.640 ha.

- Chuyển sang xây dựng hạ tầng nông thôn: 17.490 ha.

(Chi tiết tại Biểu 1, 2 kèm theo).

4. Tiến độ thực hiện trồng rừng thay thế

4.1. Đối với những công trình đã chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: hoàn thành việc trồng rừng thay thế chậm nhất vào năm 2016, tổng diện tích trồng rừng thay thế là 76.040 ha, trong đó: đã trồng 2.540 ha, chưa trồng 73.500 ha, tiến độ thực hiện hàng năm như sau:

a) Năm 2014: trồng 13.410 ha, trong đó:

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang thủy điện: 11.290 ha.

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 2.120 ha.

b) Năm 2015: trồng 31.510 ha, trong đó:

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang thủy điện: 10.050 ha.

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 21.460 ha.

c) Năm 2016:

- Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: 28.570 ha.

- Tổng kết 3 năm triển khai Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

(Chi tiết tại Biểu 3 kèm theo).

4.2. Đối với diện tích rừng chuyển sau ngày 31/12/2013: chủ dự án xây dựng phương án trồng rừng thay thế trong quá trình xây dựng dự án đầu tư, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai theo quy định hiện hành.

5. Giải pháp

5.1. Trình tự thực hiện: các địa phương tổ chức rà soát các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác từ khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực, yêu cầu chủ đầu tư trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Đối với diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện: hoàn thành việc trồng rừng thay thế trong 2 năm 2014 và 2015.

- Đối với các dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang thực hiện quy trình, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác: phải có phương án trồng rừng thay thế và hoàn thành việc trồng rừng thay thế diện tích rừng đã được chuyển trong thời gian 18 tháng kể từ khi phương án trồng rừng thay thế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các dự án đầu tư mở mới: khi phê duyệt dự án đầu tư phải đồng thời phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.

5.2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về việc trồng rừng thay thế, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp có nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế:

- Tổ chức hội nghị triển khai Đề án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác; phổ biến, quán triệt các quy định về trồng rừng thay thế.

- Tập huấn/hướng dẫn cho các chủ dự án về lập phương án trồng rừng thay thế.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định và tổ chức triển khai trồng rừng thay thế.

5.3. Quỹ đất trồng rừng thay thế

Quỹ đất trồng rừng thay thế được xác định trên cơ sở diện tích đất trống, được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp:

- Đối với chủ dự án có đất trồng rừng thay thế: xây dựng, tổ chức thực hiện phương án trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số 24/2013/TT- BNNPTNT và các quy định hiện hành.

- Đối với chủ dự án không có đất để trồng rừng thay thế, không có điều kiện tự tổ chức trồng rừng thay thế có thể nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

- Trường hợp địa phương không có quỹ đất trồng rừng thay thế thì thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông ghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

5.4. Kinh phí trồng rừng thay thế

- Chủ đầu tư các dự án đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển sang xây dựng các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy sản, khu công nghiệp, nhà máy, du lịch sinh thái.

- Đối với các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh mà phần vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: công trình thủy lợi, đường giao thông, công trình an ninh quốc phòng, trường học, trạm y tế, tái định cư,…, kinh phí trồng rừng thay thế được lấy từ ngân sách nhà nước đầu tư cho Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6.1.1. Tổng cục Lâm nghiệp

- Chủ trì tổ chức, triển khai Đề án tới các địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Triển khai, giám sát các địa phương kế hoạch trồng rừng thay thế được phê duyệt kèm theo Đề án này tới các địa phương có dự án chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về việc trồng rừng thay thế.

- Xây dựng các chỉ tiêu giám sát, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức giám sát quá trình thực hiện đề án.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và tổng kết quá trình triển khai đề án.

6.1.2. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Trung ương

- Tổ chức thu tiền nộp của các chủ dự án trong trường hợp chủ dự án không có điều kiện triển khai trồng rừng thay thế và địa phương không còn quỹ đất để bố trí trồng rừng.

- Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, bố trí kế hoạch trồng rừng thay thế cho các địa phương, đơn vị khác có quỹ đất trồng rừng.

6.2. Các địa phương

- Triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế tới từng dự án chuyển mục đích sử dụng rừng.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; Thông tư số 24/2013/TT- BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của xã hội về việc trồng rừng thay thế tại địa phương.

- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh tổ chức thu tiền của các chủ dự án không có điều kiện tổ chức trồng rừng thay thế, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh bố trí kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị trong tỉnh có quỹ đất trồng rừng.

- Bố trí đủ đất để các dự án trồng lại rừng, trường hợp địa phương không có đất thì yêu cầu dự án nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ bố trí trồng rừng ở tỉnh khác.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trồng lại rừng sau chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư không trồng lại rừng theo quy định tại Điều 13 về hành vi “Vi phạm quy định về trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác” được quy định tại Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

- Định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả trồng rừng thay thế. Hàng năm tổ chức sơ kết việc thực hiện trồng rừng mới thay thế diện tích rừng sẽ chuyển sang mục đích sử dụng khác, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6.3. Đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chủ dự án thực hiện việc trồng rừng thay thế theo quy định.

7. Kết luận

Đề án trồng rừng thay thế được triển khai trên phạm vi cả nước làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, góp phần: i) ổn định lâm phận quốc gia, quản lý và sử dụng bền vững diện tích đất lâm nghiệp, góp phần phòng hộ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ii) Thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; iii) tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước các cấp đối với công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Đồng thời, việc triển khai đề án sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tiết kiệm tài nguyên của các Bộ, ngành, địa phương và các chủ dự án khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Trên cơ sở nội dung của Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trong quá trình triển khai tại các địa phương, có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị gửi Văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyết./.

PHỤ BIỂU

BIỂU 1. TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG CHUYỂN SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TỪ NĂM 2006-2013

| TT | Địa phương | Tổng | Chia theo 3 loại rừng | Chia theo đối tượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Không phải trồng thay thế | Phải trồng rừng thay thế |
|  |  |  | Rừng ĐD | Rừng PH | Rừng SX | Tổng | Trồng cây Cao su | Trồng cây nông nghiệp, NLKH | Tổng | Xây dựng công trình thủy điện | Khai thác khoáng sản, VLXD | Thủy lợi, kênh mương | Nuôi trồng thủy sản | Đường giao thông | An Ninh, Quốc phòng | Khu công nghiệp, nhà máy | Tái định cư | Du lịch, dịch vụ | Hạ tầng nông thôn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | TỔNG | 386.290 | 7.240 | 32.120 | 346.940 | 310.260 | 260.880 | 49.380 | 76.040 | 22.340 | 14.870 | 5.100 | 200 | 950 | 3.570 | 3.850 | 5.030 | 2.640 | 17.490 |
| I | MN phía Bắc | 40.614 | 251 | 5.854 | 34.509 | 26.457 | 26.388 | 69 | 14.157 | 4.963 | 5.022 | 17 | - | 454 | 559 | 191 | 203 | 148 | 2.601 |
| 1 | Hà Giang | 5.729 | - | 546 | 5.183 | 4.751 | 4.751 | - | 979 | 555 | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Tuyên Quang | 422 | - | 188 | 233 | - | - |  | 422 | 111 | 194 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 110 |
| 3 | Cao Bằng | 2.372 | - | 79 | 2.293 | - | - |  | 2.372 | 707 | 602 | 2 |  | 100 | 67 |  | 58 | 35 | 800 |
| 4 | Lạng Sơn | 681 | - | 137 | 545 | - | - |  | 681 | 236 |  |  |  |  | 167 |  |  |  | 278 |
| 5 | Lào Cai | 3.007 | 129 | 275 | 2.604 | 2.265 | 2.210 | 55 | 742 | 287 | 284 | 1 | - | 33 | - | 53 | 5 | 33 | 47 |
| 6 | Yên Bái | 3.907 | - | 866 | 3.041 | 1.587 | 1.587 | - | 2.320 | 143 | 1.681 | 6 | - | 253 | - | 49 |  | - | 189 |
| 7 | Thái Nguyên | 553 | - | 358 | 195 | - | - |  | 553 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 553 |
| 8 | Bắc Kạn | 713 | - | 328 | 385 | - | - |  | 713 | 30 | 267 |  |  |  | 26 | 1 | 69 | 5 | 316 |
| 9 | Phú Thọ | 360 | - | 84 | 276 | 188 | 188 |  | 172 | - |  |  |  |  | 19 |  | 22 | 6 | 126 |
| 10 | Bắc Giang | 36 | 29 | - | 7 | - | - | - | 36 | 5 | 31 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 11 | Quảng Ninh | 219 | 35 | 181 | 4 | - | - | - | 219 | - | 76 | 3 | - | 2 | - | 86 |  | 3 | 49 |
| 12 | Hoà Bình | 1.523 | - | 1.424 | 99 | - | - |  | 1.523 | 86 | 1.339 |  |  |  |  |  |  | 64 | 34 |
| 13 | Sơn La | 7.578 | 59 | 503 | 7.016 | 6.853 | 6.853 | - | 725 | 181 | 125 | - | - | 65 | 280 |  | 5 | - | 70 |
| 14 | Điện Biên | 3.475 | - | 14 | 3.461 | 3.430 | 3.430 |  | 44 | 13 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 26 |
| 15 | Lai Châu | 10.039 | - | 872 | 9.167 | 7.383 | 7.369 | 14 | 2.656 | 2.609 |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 3 |
| II | ĐB Bắc Bộ | 4.793 | 34 | 297 | 4.463 | 50 | - | 50 | 4.743 | - | 4.233 | 39 | - | 23 | 80 | 157 | 3 | 48 | 160 |
| 16 | Hà Nội | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hải Phòng | 52 | - | - | 52 | - | - |  | 52 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| 18 | Hải Dương | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Vĩnh Phúc | 408 | 17 | 6 | 385 | - | - | - | 408 | - | 38 | 39 | - | 23 | 79 | 92 | 3 | 48 | 86 |
| 20 | Bắc Ninh | 1 | - | - | 1 | - | - |  | 1 | - |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Hà Nam | 3.881 | - | - | 3.881 | - | - |  | 3.881 | - | 3.881 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nam Định | 13 | - | - | 13 | 13 | - | 13 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ninh Bình | 437 | 16 | 290 | 131 | 37 | - | 37 | 400 | - | 314 |  |  |  |  | 65 |  |  | 21 |
| 24 | Thái Bình | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1 |
| III | Bắc Trung Bộ | 71.124 | 24 | 3.133 | 67.967 | 59.606 | 59.588 | 18 | 11.519 | 5.408 | 2.386 | 929 | 26 | 209 | 142 | 61 | 384 | 33 | 1.940 |
| 25 | Thanh Hoá | 11.282 | - | 921 | 10.360 | 7.821 | 7.821 | - | 3.461 | 1.262 | 920 | - | - | - | - | - |  | - | 1.279 |
| 26 | Nghệ An | 43.969 | 4 | 160 | 43.804 | 39.773 | 39.773 |  | 4.196 | 2.785 | 777 |  |  |  | 74 |  | 52 | 4 | 504 |
| 27 | Hà Tĩnh | 7.964 | 16 | 431 | 7.518 | 6.635 | 6.635 | - | 1.329 | 249 | 285 | 241 | - | 93 | 30 | 11 | 332 | 3 | 84 |
| 28 | Quảng Bình | 6.186 | - | 36 | 6.151 | 5.359 | 5.359 |  | 828 | - |  | 634 | 26 | 115 |  |  |  |  | 52 |
| 29 | Quảng Trị | 233 | 4 | 197 | 32 | - | - |  | 233 | 33 | 181 |  |  |  | 11 |  |  |  | 9 |
| 30 | Thừa Thiên Huế | 1.490 | - | 1.388 | 101 | 18 | - | 18 | 1.472 | 1.079 | 224 | 54 |  |  | 27 | 50 |  | 26 | 13 |
| IV | Duyên hải MT | 49.215 | 1.390 | 3.533 | 44.292 | 39.016 | 37.117 | 1.899 | 10.199 | 3.287 | 1.921 | 1.310 | 19 | 7 | 370 | 116 | 53 | 1.239 | 1.877 |
| 31 | TP. Đà Nẵng | 1.226 | 1.086 | - | 140 | - | - |  | 1.226 | - |  |  |  |  | 4 | 108 | 28 | 1.086 |  |
| 32 | Quảng Nam | 33.096 | 22 | 734 | 32.340 | 28.838 | 28.838 |  | 4.258 | 2.216 | 434 |  |  |  | 170 | 9 |  |  | 1.429 |
| 33 | Quảng Ngãi | 84 | - | 84 | - | - | - |  | 84 | 71 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Bình Định | 1.554 | - | 1.352 | 202 | - | - |  | 1.554 | 126 | 1.264 |  | 13 | 7 |  |  | 20 |  | 125 |
| 35 | Phú Yên | 5.986 | 177 | 199 | 5.610 | 5.569 | 5.569 | - | 417 | 300 | - | - | 6 | - | - |  | 3 | 42 | 66 |
| 36 | Khánh Hoà | 592 | - | 576 | 17 | - | - |  | 592 | 340 |  | 252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ninh Thuận | 4.487 | 106 | 77 | 4.304 | 4.304 | 2.710 | 1.594 | 183 | - | 42 |  |  |  |  |  |  | 106 | 36 |
| 38 | Bình Thuận | 2.190 | - | 510 | 1.680 | 305 | - | 305 | 1.885 | 234 | 181 | 1.045 |  |  | 196 |  | 3 | 5 | 221 |
| V | Tây Nguyên | 120.359 | 4.025 | 5.513 | 110.821 | 98.785 | 96.787 | 1.998 | 21.575 | 8.132 | 359 | 2.780 | - | 218 | 1.385 | 138 | 1.999 | 43 | 6.522 |
| 39 | Đắk Lắc | 22.368 | 223 | 1.745 | 20.400 | 18.000 | 16.456 | 1.544 | 4.368 | 1.882 | 3 | 437 |  |  | 53 | 83 | 809 |  | 1.101 |
| 40 | Đăk Nông | 14.721 | 3.784 | 859 | 10.078 | 6.156 | 5.869 | 287 | 8.565 | 3.906 | 4 | 12 |  |  | 356 |  | 2 |  | 4.285 |
| 41 | Gia Lai | 36.421 | - | - | 36.421 | 31.961 | 31.794 | 168 | 4.460 | 812 | 292 | 2.331 |  |  | 83 | 55 | 568 |  | 319 |
| 42 | Kon Tum | 31.610 | - | 1.042 | 30.568 | 29.528 | 29.528 |  | 2.083 | 745 | 60 |  |  | 218 | 883 |  | 43 | 19 | 115 |
| 43 | Lâm Đồng | 15.239 | 18 | 1.868 | 13.353 | 13.140 | 13.140 | - | 2.099 | 787 | - | - | - | - | 11 | - | 576 | 24 | 701 |
| VI | Đông Nam Bộ | 51.228 | 1.506 | 4.366 | 45.357 | 41.639 | 40.996 | 643 | 9.590 | 256 | 447 | 26 | - | 27 | 812 | 2.788 | 1.824 | 1.024 | 2.385 |
| 44 | TP.HCM | 345 | - | 16 | 329 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | 4 | - | 180 |  | - | 161 |
| 45 | Đồng Nai | 108 | - | - | 108 | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 35 | 53 |
| 46 | Bình Dương | 999 | - | - | 999 | 980 | 980 |  | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 47 | Bình Phước | 42.890 | 169 | 534 | 42.187 | 40.385 | 40.016 | 369 | 2.505 | 256 | 42 | - | - | 19 | 199 | 152 | 1.805 | 15 | 16 |
| 48 | Tây Ninh | 1.421 | 266 | 1.113 | 42 | 274 | - | 274 | 1.147 | - | 387 | 20 |  |  | 605 |  |  | 62 | 73 |
| 49 | Bà Rịa - VT | 5.465 | 1.071 | 2.703 | 1.692 | - | - | - | 5.465 | - | 18 | 6 | - | 4 | 7 | 2.456 |  | 912 | 2.062 |
| VII | Tây Nam Bộ | 48.960 | 5 | 9.421 | 39.533 | 44.703 | - | 44.702 | 4.258 | 299 | 502 | - | 154 | 8 | 218 | 403 | 560 | 105 | 2.010 |
| 50 | Long An | 29.245 | - | - | 29.245 | 28.808 | - | 28.808 | 438 | - |  |  |  |  |  | 118 |  |  | 320 |
| 51 | Tiền Giang | 2.452 | - | 417 | 2.035 | 2.035 | - | 2.035 | 417 | - | - | - | - | - | 122 | 285 |  | 2 | 8 |
| 52 | Bến Tre | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 1 | - | - |  | - | 2 |
| 53 | Trà Vinh | 8.184 | - | 8.184 | - | 7.067 | - | 7.067 | 1.117 | 294 |  |  |  |  |  |  | 345 |  | 478 |
| 54 | Sóc Trăng | 968 | - | 118 | 850 | - | - |  | 968 | - |  |  |  |  |  |  | 118 |  | 850 |
| 55 | An Giang | 2.616 | - | 652 | 1.964 | 1.844 | - | 1.844 | 772 | - | 502 |  |  |  | 47 |  | 97 | 103 | 23 |
| 56 | Hậu Giang | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Đồng Tháp | 205 | - | 3 | 202 | - | - |  | 205 | - |  |  | 149 | 7 | 49 |  |  |  |  |
| 58 | Kiên Giang | 4.949 | - | - | 4.949 | 4.949 | - | 4.949 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Bạc Liêu | 5 | - | 5 | - | - | - |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Cà Mau | 329 | 5 | 36 | 288 | - | - |  | 329 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |

BIỂU 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG THAY THẾ

| TT | Địa phương | Tổng diện tích phải trồng thay thế | Chia ra | Chia theo mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Chuyển sang làm thủy điện | Chuyển sang mục đích khác |
|  |  |  | Đã trồng thay thế | Chưa trồng thay thế | Tổng | Đã trồng rừng thay thế | Chưa trồng rừng thay thế | Tổng | Đã trồng rừng thay thế | Chưa trồng rừng thay thế |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | TỔNG | 76.040 | 2.540 | 73.500 | 22.340 | 1.000 | 21.340 | 53.700 | 1.540 | 52.150 |
| I | MN phía Bắc | 14.160 | 1.229 | 12.931 | 4.963 | 381 | 4.581 | 9.198 | 848 | 8.350 |
| 1 | Hà Giang | 979 | 192 | 787 | 555 | 6 | 549 | 424 | 185 | 239 |
| 2 | Tuyên Quang | 422 | 38 | 384 | 111 | 38 | 73 | 311 | - | 311 |
| 3 | Cao Bằng | 2.372 | - | 2.372 | 707 | - | 707 | 1.665 | - | 1.665 |
| 4 | Lạng Sơn | 681 | 50 | 631 | 236 | 50 | 186 | 445 | - | 445 |
| 5 | Lào Cai | 742 | 742 | - | 287 | 287 | - | 455 | 455 | - |
| 6 | Yên Bái | 2.323 | - | 2.323 | 143 | - | 143 | 2.180 | - | 2.180 |
| 7 | Thái Nguyên | 553 | - | 553 | - | - | - | 553 | - | 553 |
| 8 | Bắc Kạn | 713 | - | 713 | 30 | - | 30 | 683 | - | 683 |
| 9 | Phú Thọ | 172 | - | 172 | - | - | - | 172 | - | 172 |
| 10 | Bắc Giang | 36 | - | 36 | 5 | - | 5 | 31 | - | 31 |
| 11 | Quảng Ninh | 219 | 187 | 32 | - | - | - | 219 | 187 | 32 |
| 12 | Hoà Bình | 1.523 | - | 1.523 | 86 | - | 86 | 1.437 | - | 1.437 |
| 13 | Sơn La | 725 | 20 | 705 | 181 | - | 181 | 544 | 20 | 524 |
| 14 | Điện Biên | 44 | - | 44 | 13 | - | 13 | 31 | - | 31 |
| 15 | Lai Châu | 2.656 | - | 2.656 | 2.609 | - | 2.609 | 47 | - | 47 |
| II | ĐB Bắc Bộ | 4.743 | - | 4.743 | - | - | - | 4.744 | - | 4.744 |
| 16 | Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Hải Phòng | 52 | - | 52 | - | - | - | 52 | - | 52 |
| 18 | Hải Dương | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Vĩnh Phúc | 408 | - | 408 | - | - | - | 408 | - | 408 |
| 20 | Bắc Ninh | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 21 | Hà Nam | 3.881 | - | 3.881 | - | - | - | 3.881 | - | 3.881 |
| 22 | Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ninh Bình | 400 | - | 400 | - | - | - | 400 | - | 400 |
| 24 | Thái Bình | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| III | Bắc Trung Bộ | 11.519 | - | 11.519 | 5.408 | - | 5.408 | 6.111 | - | 6.111 |
| 25 | Thanh Hoá | 3.461 | - | 3.461 | 1.262 | - | 1.262 | 2.199 | - | 2.199 |
| 26 | Nghệ An | 4.196 | - | 4.196 | 2.785 | - | 2.785 | 1.410 | - | 1.410 |
| 27 | Hà Tĩnh | 1.329 | - | 1.329 | 249 | - | 249 | 1.080 | - | 1.080 |
| 28 | Quảng Bình | 828 | - | 828 | - | - | - | 828 | - | 828 |
| 29 | Quảng Trị | 233 | - | 233 | 33 | - | 33 | 200 | - | 200 |
| 30 | Thừa Thiên Huế | 1.472 | - | 1.472 | 1.079 | - | 1.079 | 394 | - | 394 |
| IV | Duyên hải MT | 10.199 | 878 | 9.321 | 3.287 | 612 | 2.675 | 6.912 | 266 | 6.646 |
| 31 | TP. Đà Nẵng | 1.226 | - | 1.226 | - | - | - | 1.226 | - | 1.226 |
| 32 | Quảng Nam | 4.258 | 599 | 3.659 | 2.216 | 599 | 1.617 | 2.042 | - | 2.042 |
| 33 | Quảng Ngãi | 84 | - | 84 | 71 | - | 71 | 13 | - | 13 |
| 34 | Bình Định | 1.554 | 266 | 1.288 | 126 | - | 126 | 1.428 | 266 | 1.162 |
| 35 | Phú Yên | 417 | 13 | 404 | 300 | 13 | 287 | 117 | - | 117 |
| 36 | Khánh Hoà | 592 | - | 592 | 340 | - | 340 | 252 | - | 252 |
| 37 | Ninh Thuận | 183 | - | 183 | - | - | - | 183 | - | 183 |
| 38 | Bình Thuận | 1.885 | - | 1.885 | 234 | - | 234 | 1.652 | - | 1.652 |
| V | Tây Nguyên | 21.573 | 3 | 21.570 | 8.132 | 3 | 8.129 | 13.441 | - | 13.441 |
| 39 | Đắk Lắc | 4.368 | - | 4.368 | 1.882 | - | 1.882 | 2.486 | - | 2.486 |
| 40 | Đăk Nông | 8.563 | - | 8.563 | 3.906 | - | 3.906 | 4.657 | - | 4.657 |
| 41 | Gia Lai | 4.460 | - | 4.460 | 812 | - | 812 | 3.648 | - | 3.648 |
| 42 | Kon Tum | 2.083 | - | 2.083 | 745 | - | 745 | 1.337 | - | 1.337 |
| 43 | Lâm Đồng | 2.099 | 3 | 2.096 | 787 | 3 | 784 | 1.312 | - | 1.312 |
| VI | Đông Nam Bộ | 9.588 | 10 | 9.578 | 256 | - | 256 | 9.332 | 10 | 9.322 |
| 44 | TP.HCM | 343 | 10 | 333 | - | - | - | 344 | 10 | 333 |
| 45 | Đồng Nai | 108 | - | 108 | - | - | - | 108 | - | 108 |
| 46 | Bình Dương | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 47 | Bình Phước | 2.505 | - | 2.505 | 256 | - | 256 | 2.248 | - | 2.248 |
| 48 | Tây Ninh | 1.147 | - | 1.147 | - | - | - | 1.147 | - | 1.147 |
| 49 | Bà Rịa - VT | 5.465 | - | 5.465 | - | - | - | 5.465 | - | 5.465 |
| VII | Tây Nam Bộ | 4.258 | 422 | 3.836 | 299 | 5 | 294 | 3.959 | 417 | 3.541 |
| 50 | Long An | 438 | - | 438 | - | - | - | 438 | - | 438 |
| 51 | Tiền Giang | 417 | 417 | - | - | - | - | 417 | 417 | - |
| 52 | Bến Tre | 7 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 53 | Trà Vinh | 1.117 | - | 1.117 | 294 | - | 294 | 823 | - | 823 |
| 54 | Sóc Trăng | 968 | - | 968 | - | - | - | 968 | - | 968 |
| 55 | An Giang | 772 | - | 772 | - | - | - | 772 | - | 772 |
| 56 | Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Đồng Tháp | 205 | - | 205 | - | - | - | 205 | - | 205 |
| 58 | Kiên Giang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Bạc Liêu | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 60 | Cà Mau | 329 | - | 329 | - | - | - | 329 | - | 329 |

BIỂU 3. KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG THAY THẾ

| TT | Tỉnh, thành phố | Tổng | Tiến độ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |  |
|  |  |  | Tổng | Trong đó | Tổng | Trong đó | Tổng | Trong đó |  |
|  |  |  |  | TR thay thế DT chuyển sang làm thủy điện | TR thay thế DT chuyển sang mục đích khác |  | TR thay thế DT chuyển sang làm thủy điện | TR thay thế DT chuyển sang mục đích khác |  | TR thay thế DT chuyển sang làm thủy điện | TR thay thế DT chuyển sang mục đích khác |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | TỔNG | 73.500 | 13.410 | 11.290 | 2.120 | 31.510 | 10.050 | 21.460 | 28.570 | - | 28.570 |  |
| I | MN phía Bắc | 12.931 | 2.751 | 2.688 | 63 | 5.610 | 1.893 | 3.717 | 4.570 | - | 4.571 |  |
| 1 | Hà Giang | 788 | 400 | 400 | - | 249 | 149 | 100 | 139 |  | 139 |  |
| 2 | Tuyên Quang | 384 | 73 | 73 | - | 150 | - | 150 | 161 |  | 161 |  |
| 3 | Cao Bằng | 2.372 | 300 | 300 | - | 1.007 | 407 | 600 | 1.065 |  | 1.065 |  |
| 4 | Lạng Sơn | 631 | 100 | 100 | - | 236 | 86 | 150 | 295 |  | 295 |  |
| 5 | Lào Cai | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 6 | Yên Bái | 2.323 | - | - | - | 1.143 | 143 | 1.000 | 1.180 |  | 1.180 |  |
| 7 | Thái Nguyên | 553 | - | - | - | 277 | - | 277 | 276 |  | 276 |  |
| 8 | Bắc Kạn | 713 | 30 | 30 | - | 300 | - | 300 | 383 |  | 383 |  |
| 9 | Phú Thọ | 172 | - | - | - | 90 | - | 90 | 82 |  | 82 |  |
| 10 | Bắc Giang | 36 | 36 | 5 | 31 | - | - | - | - |  | - |  |
| 11 | Quảng Ninh | 32 | 32 | - | 32 | - | - | - | - |  | - |  |
| 12 | Hoà Bình | 1.522 | 86 | 86 | - | 718 | - | 718 | 718 |  | 718 |  |
| 13 | Sơn La | 705 | 181 | 181 | - | 300 | - | 300 | 224 |  | 224 |  |
| 14 | Điện Biên | 44 | 13 | 13 | - | 31 | - | 31 | - |  | - |  |
| 15 | Lai Châu | 2.656 | 1.500 | 1.500 | - | 1.109 | 1.109 | - | 47 |  | 47 |  |
| II | ĐB Bắc Bộ | 4.743 | 193 | - | 193 | 2.269 | - | 2.269 | 2.281 | - | 2.282 |  |
| 16 | Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 17 | Hải Phòng | 52 | 52 | - | 52 | - | - | - | - |  | - |  |
| 18 | Hải Dương | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 19 | Vĩnh Phúc | 408 | 140 | - | 140 | 268 | - | 268 | - |  | - |  |
| 20 | Bắc Ninh | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |  | - |  |
| 21 | Hà Nam | 3.881 | - | - | - | 1.800 | - | 1.800 | 2.081 |  | 2.081 |  |
| 22 | Nam Định | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 23 | Ninh Bình | 400 | - | - | - | 200 | - | 200 | 200 |  | 200 |  |
| 24 | Thái Bình | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |  | - |  |
| III | Bắc Trung Bộ | 11.519 | 2.483 | 2.483 | - | 5.875 | 2.925 | 2.950 | 3.161 | - | 3.161 |  |
| 25 | Thanh Hoá | 3.461 | 600 | 600 | - | 1.662 | 662 | 1.000 | 1.199 |  | 1.199 |  |
| 26 | Nghệ An | 4.195 | 1.200 | 1.200 | - | 2.285 | 1.585 | 700 | 710 |  | 710 |  |
| 27 | Hà Tĩnh | 1.329 | 150 | 150 | - | 599 | 99 | 500 | 580 |  | 580 |  |
| 28 | Quảng Bình | 828 | - | - | - | 500 | - | 500 | 328 |  | 328 |  |
| 29 | Quảng Trị | 233 | 33 | 33 | - | 100 | - | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 30 | Thừa Thiên Huế | 1.473 | 500 | 500 | - | 729 | 579 | 150 | 244 |  | 244 |  |
| IV | Duyên hải MT | 9.322 | 1.408 | 1.408 | - | 4.160 | 1.267 | 2.893 | 3.754 | - | 3.753 |  |
| 31 | TP. Đà Nẵng | 1.226 | - | - | - | 600 | - | 600 | 626 |  | 626 |  |
| 32 | Quảng Nam | 3.659 | 817 | 817 | - | 1.800 | 800 | 1.000 | 1.042 |  | 1.042 |  |
| 33 | Quảng Ngãi | 84 | 71 | 71 | - | 13 | - | 13 | - |  | - |  |
| 34 | Bình Định | 1.288 | 70 | 70 | - | 556 | 56 | 500 | 662 |  | 662 |  |
| 35 | Phú Yên | 404 | 150 | 150 | - | 137 | 137 | - | 117 |  | 117 |  |
| 36 | Khánh Hoà | 592 | 200 | 200 | - | 140 | 140 | - | 252 |  | 252 |  |
| 37 | Ninh Thuận | 183 | - | - | - | 80 | - | 80 | 103 |  | 103 |  |
| 38 | Bình Thuận | 1.886 | 100 | 100 | - | 834 | 134 | 700 | 952 |  | 952 |  |
| V | Tây Nguyên | 21.569 | 4.847 | 4.410 | 437 | 8.257 | 3.719 | 4.537 | 8.465 | - | 8.466 |  |
| 39 | Đắk Lắc | 4.368 | 1.000 | 1.000 | - | 1.882 | 882 | 1.000 | 1.486 |  | 1.486 |  |
| 40 | Đăk Nông | 8.563 | 2.000 | 2.000 | - | 2.406 | 1.906 | 500 | 4.157 |  | 4.157 |  |
| 41 | Gia Lai | 4.460 | 460 | 460 | - | 1.952 | 352 | 1.600 | 2.048 |  | 2.048 |  |
| 42 | Kon Tum | 2.082 | 500 | 500 | - | 1.245 | 245 | 1.000 | 337 |  | 337 |  |
| 43 | Lâm Đồng | 2.096 | 887 | 450 | 437 | 772 | 334 | 437 | 437 |  | 437 |  |
| VI | Đông Nam Bộ | 9.577 | 1.150 | 150 | 1.000 | 3.776 | 106 | 3.670 | 4.651 | - | 4.652 |  |
| 44 | TP.HCM | 333 | - | - | - | 100 | - | 100 | 233 |  | 233 |  |
| 45 | Đồng Nai | 108 | - | - | - | 50 | - | 50 | 58 |  | 58 |  |
| 46 | Bình Dương | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - |  | - |  |
| 47 | Bình Phước | 2.504 | 150 | 150 | - | 1.106 | 106 | 1.000 | 1.248 |  | 1.248 |  |
| 48 | Tây Ninh | 1.147 | - | - | - | 500 | - | 500 | 647 |  | 647 |  |
| 49 | Bà Rịa - VT | 5.465 | 1.000 | - | 1.000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.465 |  | 2.465 |  |
| VII | Tây Nam Bộ | 3.837 | 580 | 150 | 430 | 1.567 | 144 | 1.423 | 1.690 | - | 1.689 |  |
| 50 | Long An | 438 | - | - | - | 200 | - | 200 | 238 |  | 238 |  |
| 51 | Tiền Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 52 | Bến Tre | 7 | 7 | - | 7 | - | - | - | - |  | - |  |
| 53 | Trà Vinh | 1.117 | 150 | 150 | - | 544 | 144 | 400 | 423 |  | 423 |  |
| 54 | Sóc Trăng | 969 | 323 | - | 323 | 323 | - | 323 | 323 |  | 323 |  |
| 55 | An Giang | 772 | - | - | - | 300 | - | 300 | 472 |  | 472 |  |
| 56 | Hậu Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 57 | Đồng Tháp | 205 | - | - | - | 100 | - | 100 | 105 |  | 105 |  |
| 58 | Kiên Giang | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 59 | Bạc Liêu | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 60 | Cà Mau | 329 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 129 |  | 129 |  |