| BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 56/QĐ-BCĐASW | Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cơ quan Thường trực, các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó TTgCP; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, QHQT, PL, TKBT, TGĐ CổngTTĐT; - Lưu: Văn thư, BCĐASW(3b). | TRƯỞNG BAN PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Văn Ninh |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BCĐASW ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia)

| STT | Nội dung | Chủ trì/Thành phần | Thời hạn | Đơn vị chuẩn bị | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải) | Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải) | Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải) | Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải) | Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải) |
| 1. | Ban hành Quy chế về trách nhiệm của các Bên | Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo | Tháng 9/2014 | Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ. | Quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ đạo |
| 2. | Hiệu chỉnh kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin của các Bên | Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải | Tháng 6 đến tháng 11/2014 | Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ. | Hiệu chỉnh kỹ thuật |
| 3. | Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và cho công chức | Cơ quan Thường trực; Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải | Tháng 7 đến tháng 12/2014 | Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ. |  |
| 4. | Ra thông báo cho doanh nghiệp và chính thức kết nối | Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải | Tháng 12/2014 | Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ. |  |
| II | Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế) | Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế) | Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế) | Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế) | Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế) |
| 1. | Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg | Ủy viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Tổng cục Hải quan. | Tháng 9/2014 | Cơ quan Thường trực, Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch |  |
| 2. | Xây dựng, triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg | Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế. | Tháng 9 đến tháng 12/2014 | Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế. | Lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 |
| III. | Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia | Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia | Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia | Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia | Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia |
| 1 | Lập kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 | Cơ quan thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, Ngành tham gia thí điểm | Tháng 6 đến tháng 7/2014 | Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia: thuộc các Bộ, Ngành |  |
| 2 | Tổng hợp dự toán | Cơ quan Thường trực | Tháng 7/2014 | Cơ quan Thường trực | Báo cáo tổng hợp dự toán |
| 3 | Thẩm định và phê duyệt dự toán | Bộ Tài chính | Tháng 8/2014 | Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, đơn vị liên quan |  |
| IV. | Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg | Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg | Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg | Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg | Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg |
| 1. | Dự thảo báo cáo sơ kết và lấy ý kiến các Ủy viên | Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên | Tháng 3/2015 | Cơ quan Thường trực |  |
| 2. | Hoàn thiện báo cáo và trình thời gian tổ chức sơ kết | Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải | Tháng 3/2015 | Cơ quan Thường trực |  |
| 3 | Tổ chức sơ kết | Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên | Tháng 4/2015 | Cơ quan Thường trực |  |
| V. | Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN | Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN | Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN | Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN | Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN |
| 1. | Trình Chính phủ phương án đàm phán Nghị định thư | Cơ quan Thường trực, các Bộ, cơ quan liên quan | Theo lịch trình chung của ASEAN | Cơ quan thường Trực |  |
| 2. | Rà soát pháp lý đối với dự thảo Nghị định thư | Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan |  | Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý. |  |
| 3. | Thực hiện thủ tục pháp lý nội bộ để ký kết Nghị định thư | Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan |  | Cơ quan Thường trực |  |
| VI. | Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo | Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo | Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo | Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo | Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo |
| 1. | Tổ chức phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo | Cơ quan Thường trực; Văn phòng Chính phủ | 12/2014 | Cơ quan Thường trực |  |