| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 1144/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 1998 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 của Chính phủ;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 07 năm 1996 của Chính phủ và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 08 tháng 1997 của Chính phủ.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 1593/TT-UB ngày 07 tháng 09 năm 1998 và Tờ trình số 2021/CN-UB ngày 07 tháng 11 năm 1998, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8450 – BKH/VPTĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khu công nghiệp Phú Bài được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 04 năm1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1) với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chủ đầu tư: Công ty Xây lắp tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục tiêu dự án: Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải… nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong Khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Diện tích đất sử dụng: Giai đoạn I là 53,04 ha.

6. Tổng mức vốn đầu tư: 77,3 tỷ đồng Việt Nam.

7. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn liên kết, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Tiến độ đầu tư: Thời gian 7 năm, kể từ ngày ký quyết định đầu tư.

9. Thời gian hoạt động: 50 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

Điều 3. Được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định hiện hành; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực  kể từ ngày ký.

Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,  Công nghiệp, Quốc phòng, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Ngô Xuân Lộc |
| --- | --- |