| CHÍNH PHỦ ******** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 1098/CP-QHQT V/v gia hạn hiệp định tín dụng Dự án vay vốn WB | Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2002 |

| Kính gửi: | - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, - Uỷ ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 5385 BKH/KTĐN ngày 23 tháng 8 năm 2002 về việc gia hạn Hiệp định tín dụng của Dự án "Cấp nước" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2003 thời gian thực hiện Hiệp định tín dụngcủa Dự án "Cấp nước" vay vốn WB (Cr 026-VN), và gia hạn đến 30 tháng 6 năm 2004 thời gian đóng tài khoản Hiệp định tín dụng để các chủ đầu tư hoàn thành các mục tiêu và hoạt động của Dự án; và đồng ý gia hạn thêm 2 năm thời gian ân hạn của khoản vay lại.

- Các chủ đầu tư cần rút kinh nghiệm việc thực hiện Dự án vừa qua, có biện pháp ráo riết để khắc phục những nguyên nhân gây ra chậm trễ, bảo đảm cho được tiến độ và hiệu quả của Dự án.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để gia hạn Hiệp định tín dụng nói trên./.

|  | KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Vũ Khoan |
| --- | --- |