| CHÍNH PHỦ ******** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 160/CP-CN V/v Chỉ định gói thầu số và gói thầu số 2 dự án xi măng Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình. | Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2003 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài chính, - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - Tổng công ty Xây dựng Miền trung. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 2063/BXD-KHTK ngày 18 tháng 12 năm 2002, số 2140/BXD-KHTK ngày 30 tháng 12 năm 2002; số 44/BXD-KHTK ngày 10 tháng 01 năm 2003); ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 514/BKH/VPXT ngày 22 tháng 01 năm 2003) về việc chỉ định gói thầu số 1 và gói thầu số 2 dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc chỉ định nhà thầu trong nước là Liên danh Công ty Tư vấn Xây dựng công trình Vật liệu xây dựng+ Viện Khoa học công nghệ xây dựng+Công ty tư vấn Công Nghệ thiết bị kiểm định xây dựng (do công ty Tư vấn Xây dựng công trình Vật liệu chịu trách nhiệm chính) thực hiện gói thầu số 1 (Tư vấn quản lý điều hành dự án, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết  bị) với giá trị hợp đồng trọn gói 890.750 USD + 4.897,607 triệu đồng (chưa bao gồm phí bảo hiểm tư vấn), thời gian thực hiện hợp đồng là 32 tháng. Cho phép Bộ Xây dựng áp dụng mức lương bình quân thí điểm là 4 triệu đồng Việt Nam/tháng đối với tư vấn trong nước thực hiện công tác quản lý và điều hành dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh.

2. Chỉ định Công ty Tư vấn Xây dựng công trình Vật Liệu xây dựng thực hiện gói thầu số 2 (Thiết kế kiến thiết cơ bản mỏ đá vôi Tiến Hoá) với giá trị hợp đồng trọn gói 802,962 triệu đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm tư vấn), thời gian thực hiện hợp đồng là 7 tháng.

3, Giao Bộ Xây dựng phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

|  | KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |