| CHÍNH PHỦ ******** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 1480/CP-CN V/v bổ sung giá trị xây lắp cầu Bến Lức thuộc hợp đồng 3 dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn 1 | Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2003 |

| Kính gửi: | - Bộ Giao thông Vận tải, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 4099/GTVT- KHĐT  ngày 17 tháng 9 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6300/BKH-QLĐT ngày 14 tháng 10 năm 2003) về việc bổ sung giá trị xây lắp cầu Bến Lức thuộc hợp đồng gói thầu 3 dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn 1 sử dụng vốn vay JBIC, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận bổ sung 11.243.578.291 đồng (bổ sung lần 2) vào giá trị hợp đồng gói thầu 3 dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn 1 như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hợp đồng bổ sung, chỉ đạo việc thực hiện theo các quy định hiện hành.

|  | KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |