| CHÍNH PHỦ ******** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 216/CP-CN V/v bổ sung giá trị xây lắp các tiểu dự án sử dụng vốn dư vào các hợp đồng xây lắp dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3 | Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2004 |

| Kính gửi: | - Bộ Giao thông vận tải, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4791/GTVT-KHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2003 và số 5612/GTVT-KHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 193/BKH-QLĐT ngày 09 tháng 01 năm 2004) về việc bổ sung giá trị các hợp đồng xây lắp các tiểu dự án sử dụng vốn dư vào các hợp đồng xây lắp thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành đối với giá trị xây lắp các hạng mục sau của các tiểu dự án sử dụng vốn dư thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3 để bổ sung vào các hợp đồng 2 và 3, như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên:

- Các hạng mục mới (chưa có trong hợp đồng gốc).

- Các hạng mục chính (là các hạng mục có giá trị lớn hơn hoặc bằng 2% giá trị hợp đồng gốc) nhưng phải có khối lượng vượt trên 20% khối lượng tương ứng trong hợp đồng gốc.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt giá trị xây lắp bổ sung vào các hợp đồng 2 và 3 thuộc dự án khôi phục cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn II-3, phê duyệt thay đổi quy mô đầu tư đối với 2 cầu Đà Rằng và Diêu Trì, tiến hành báo cáo giám định đầu tư theo đúng quy định hiện hành./.

|  | KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |