| CHÍNH PHỦ ******** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 452/CP-CN V/v bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và 4 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt | Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2004 |

| Kính gửi: | - Bộ Giao thông Vận tải, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 813/GTVT-KHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1685/BKH-QLĐT ngày 25 tháng 3 năm 2004) về việc bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và gói thầu 4 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung giá trị hợp đồng gói thầu 3 và gói thầu 3 dự án khôi phục 10 cầu đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các tiểu dự án nâng cao hiệu quả khai thác dự án:

a. Bổ sung giá trị 355,087 triệu Yên + 96,460 tỷ đồng (bao gồm dự phòng, chưa bao gồm thuế) vào hợp đồng gói thầu 3 với thời gian thực hiện 12 tháng.

b. Bổ sung giá trị 83,056 triệu Yên + 60,327 tỷ đồng (bao gồm dự phòng, chưa bao gồm thuế) vào hợp đồng gói thầu 4 với thời gian thực hiện 12 tháng.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu những lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản số 1685/BKH-QLĐT ngày 25 tháng 3 năm 2004, thực hiện việc phê duyệt bổ sung giá trị hợp đồng theo quy định hiện hành.

|  | KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |