| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 1834/2005/QĐ-CT | Bắc Ninh, ngày 09 tháng 09 năm 2005 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG LUY LÂU, THỊ XÃ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NĐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình công cộng tại tờ trình số 270/TT-QLDA ngày 18.8.2005 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 597/KH-XDCB ngày 31.8.2005, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng đường Luy Lâu, thị xã Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng đường Luy Lâu, thị xã Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần địa ốc An Huy - Chi nhánh Bắc Ninh.

2. Giá trúng thầu: 5.043.538.000 đồng (năm tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng), hình thức hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

3. Thời gian thi công: 147 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông - Vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án công trình công cộng và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên |
| --- | --- |