| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 2334/2005/QĐ-CT | Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2005 |

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH TƯỚI TRẠM BƠM ÐỒNG SÀI HUYỆN QUẾ VÕ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07.2.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét báo cáo thẩm định số 898/KH-XDCB ngày 05.12.2005 của Sở Kế hoạch và đầu tư về công trình kiên cố hoá kênh tưới trạm bơm Ðồng Sài huyện Quế Võ;

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1 : Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình kiên cố hoá kênh tưới trạm bơm Ðồng Sài huyện Quế Võ với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Kiên cố hoá kênh tưới trạm bơm Ðồng Sài.

2. Chủ đầu tư: Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống.

3. Ðịa điểm xây dựng: Các xã: Phù Lãng, Châu Phong huyện Quế Võ.

Diện tích chiếm đất: Ðược xây dựng trên tuyến kênh cũ.

4. Quy mô đầu tư - Giải pháp xây dựng:

Công trình cấp IV, hệ số tưới mặt ruộng q = 0,91 l/s/ha.

4.1. Kênh tưới: Kênh có mặt cắt hình thang m = 1, i = 2x10-4, n = 0,017, dài 1.396m, đáy đổ bê tông, thành gia cố bằng tấm BT đúc sẵn.

| Đoạn | Lý trình | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0 - K0+430 | 430 | 1,0 | 0,85 |
| 2 | K0+430 - K1+37 | 607 | 1,0 | 0,85 |
| 3 | K1+37 - K1+257 | 220 | 0,9 | 0,80 |
| 4 | K1+257 - K1+817 | 560 | 0,8 | 0,75 |
| 5 | K1+817 - K2+230 | 413 | 0,7 | 0,75 |

4.2. Các công trình trên kênh: Cải tạo và sửa chữa 9 cống lấy nước, xây dựng mới 10 cống lấy nước, 8 cụm điều tiết kết hợp tấm đan qua kênh. Kết cấu cửa lấy nước đáy dổ BT dày 15cm, tường xây gạch VXM mác 75, trần cống BTCT mác 200. Cụm điều tiết kết hợp tấm đan dân sinh xây mố gạch chỉ mác 75 bản mặt BTCT mác 200.

5. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

5.1 Vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: 1.089.997.000 đồng (một tỷ không trăm tám chín triệu chín trăm chín bẩy ngàn đồng).Trong đó:

- Xây lắp: 938.389.000 đồng.

- Chi khác: 99.703.000 đồng.

- Dự phòng: 51.905.000 đồng.

5.2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, vốn địa phương đóng góp và các nguồn vốn khác.

6. Phân chia gói thầu:

Phần xây lắp của dự án là 1 gói thầu.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

- Quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Thời gian thực hiện: 2005 - 2007.

7. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Kiểm tra kết cấu và tính toán xử lý nền móng công trình trên kênh sao cho hợp lý và tiết kiệm.

Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Quế Võ; UBND các xã: Châu Phong, Phù Lãng; Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý |
| --- | --- |