| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 2333/2005/QÐ-CT | Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2005 |

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HOÁ KÊNH TƯỚI N4 HUYỆN TỪ SƠN, TIÊN DU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07.2.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét báo cáo thẩm định số 899/KH-XDCB ngày 05.12.2005 của Sở Kế hoạch và đầu tư về công trình kiên cố hoá kênh tưới N4 huyện Từ Sơn, Tiên Du;

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình kiên cố hoá kênh tưới N4 huyện Từ Sơn, Tiên Du với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Kiên cố hoá kênh tưới N4.

2. Chủ đầu tư: Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống.

3. Ðịa điểm xây dựng: Xã Phù Chẩn huyện Từ Sơn, xã Ðại Ðồng huyện Tiên Du.

Diện tích chiếm đất: Ðược xây dựng trên tuyến kênh cũ.

4. Quy mô đầu tư - Giải pháp xây dựng:

Công trình cấp IV, hệ số tưới mặt ruộng q = 0,91 l/s/ha.

4.1. Kênh tưới: Kênh có mặt cắt hình thang m = 1, i = 2x10-4, n = 0,015, dài 3.612m

| Đoạn | Lý trình | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều cao (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0 - K1+60 | 1060 | 1,0 | 1,30 |
| 2 | K1+60 - K2+200 | 1140 | 0,8 | 1,30 |
| 3 | K2+200 - K3+612 | 1412 | 0,6 | 1,05 |

4.2. Các công trình trên kênh: Cải tạo và xây dựng 18 cống và cửa lấy nước, 1 cụm điều tiết, 5 tấm đan qua kênh, 1 cống dọc kênh và 18 nải tát nước. Kết cấu cửa lấy nước đáy đổ BT dày 15cm, tường xây gạch VXM mác 75, trần cống BTCT mác 200. Cầu và tấm đan dân sinh xây mố gạch chỉ mác 75 bản mặt BTCT mác 200.

5. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

5.1 Vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: 2.574.454.000 đồng (hai tỷ lăm trăm bẩy tư triệu bốn trăm lăm tư ngàn đồng).Trong đó:

- Xây lắp: 2.211.530.000 đồng.

- Chi khác: 222.331.000 đồng.

- Chi phí đền bù: 18.000.000 đồng.

- Dự phòng: 122.593.000 đồng.

5.2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, vốn địa phương đóng góp và các nguồn vốn khác.

6. Phân chia gói thầu:

Phần xây lắp của dự án là 1 gói thầu.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

- Quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Thời gian thực hiện: 2005 - 2007.

7. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Kiểm tra kết cấu và tính toán xử lý nền móng công trình trên kênh sao cho hợp lý và tiết kiệm.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện: Từ Sơn, Tiên Du; UBND các xã Phù Chẩn, Ðại Ðồng; Công ty khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Ðuống căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý |
| --- | --- |