| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 533/2006/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2006 |

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU GÓI THẦU NHÀ LỚP HỌC SỐ 2, NHÀ CẦU - TRƯỜNG THPT SỐ 2 THUẬN THÀNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục tại công văn số 31/QLDA ngày 05.4.2006, về việc bổ sung giá trúng thầu gói thầu nhà lớp học số 2 + nhà cầu trường THPT số 2 Thuận Thành,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu nhà lớp học số 2 + nhà cầu trường THPT số 2 Thuận Thành tại Quyết định số 1493/QÐ-CT ngày 09.9.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là 1.939.979..000 đồng (một tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi chín nghìn đồng); tăng 166.749.000 đồng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 1493/QÐ-CT ngày 09.9.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, là giá trị dự toán bổ sung đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại các Quyết định số 316/XD-GÐ ngày 14.12.2005 và đã được tính giảm theo tỷ lệ giảm % theo kết quả trúng thầu.

- Lý do bổ sung: Bổ sung khối lượng, bổ sung chế dộ chính sách theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04.03.2005 của Bộ Xây dựng.

2. Giá thanh toán công trình là giá trị khối lượng theo giá trúng thầu và bổ sung giá trúng thầu đã được duyệt, thực tế hoàn thành nghiệm thu bàn giao không vượt giá trúng thầu sau khi bổ sung dã phê duyệt kể trên.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Ðào tạo; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục và Giám đốc đơn vị trúng thầu thi công xây lắp công trình căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên |
| --- | --- |