| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 671/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006 |

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NÐ-CP ngày 8.7.1999, số 12/2000/NÐ-CP ngày 5.5.2000 và số 07/2003/NÐ-CP ngày 31.3.2003 của Chính phủ; 
Căn cứ thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15.5.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại báo cáo thẩm tra số 33/STC-ÐT ngày 10.4.2006 về việc quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ðội Quản lý thị trường số 9, huyện Gia Bình,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ðội Quản lý thị trường số 9, huyện Gia Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên dự án: Trụ sở Ðội Quản lý thị trường số 9, huyện Gia Bình.

- Ðịa điểm xây dựng: Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh.

- Thời gian khởi công: 2005.

- Thời gian hoàn thành: 2006.

Ðiều 2. Kết quả đầu tư.

1.Nguồn vốn đầu tư:

Ðơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Ðược duyệt | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Ngân sách Nhà nước | 1.331.000.000 | 1.213.370.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Ðơn vị tính: đồng

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số Xây lắp Thiết bị Chi phí khác | 1.070.798.000 998.393.000 4.587.000 67.818.000 | 1.178.815.000 1.064.234.000 4.587.000 109.994.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Ðơn vị tính: đồng

| Nội dung | Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý | Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy dổiThực tếQuy dổi |
| Tổng số Tài sản cố định Tài sản lưu động |  | 1.178.815.000 1.178.815.000 |

Ðiều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Ðuợc phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Ðơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Ngân sách Nhà nước | 1.178.815.000 |  |

* Tình hình công nợ:

- Nợ phải thu : 478.815.000 đồng.

+ Ngân sách cấp bổ sung : 478.815.000 đồng.

- Nợ phải trả : 478.815.000 đồng.

+ Công ty cổ phần xây dựng Bắc Ninh : 473.828.000 đồng.

+ Ban QLDA Sở Y tế : 3.145.000 đồng.

+ Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh : 262.000 đồng.

+ Sở Tài chính : 1.580.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Ðược phép ghi tăng tài sản:

Ðơn vị tính: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản luu dộng | Chi tiết theo nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Ðội Quản lý thị trường số 9 | 1.178.815.000 |  | NSNN |

Ðiều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Ðầu tư, Thương mại - Du lịch; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, Ðội quản lý thị trường số 9 căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên |
| --- | --- |