| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 672/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2006 |

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU XÂY LẮP ĐƯỜNG ÐẤU MÃ, THÀNH PHỐ BẮC NINH (GIAI ĐOẠN 2)

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án công trình công cộng tại tờ trình số 123/TT-QLDA ngày 26.4.2006 về việc bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Ðấu Mã, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 2),

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Ðấu Mã, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 2) tại Quyết định số 1581/QÐ-CT ngày 23.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là: 10.034.108.000 đồng (Mười tỷ, không trăm ba mươi tư triệu, một trăm linh tám nghìn đồng). Tăng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 1581/QÐ-CT ngày 23.12.2003 là: 1.066.127.000 đồng.

2. Giá trị bổ sung kể trên đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại các văn bản số 46/XD-GÐ ngày 09.3.2005, 293/XD-GÐ ngày 23.11.2005 và đã giảm trừ tỷ lệ % theo kết quả đấu thầu.

3. Lý do bổ sung:

- Điểu chỉnh hệ thống cống thoát nước cho phù hợp quy hoạch chung;

- Bổ sung khối lượng xử lý nền đường; bổ sung thuế VAT theo thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003 của Bộ Tài chính.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1581/QÐ-CT ngày 23.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình công cộng và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên |
| --- | --- |