| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 696/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2006 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG XÃ ĐÌNH BẢNG, HUYỆN TỪ SƠN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26. tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07.02.2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của UBND xã Đình Bảng tại tờ trình số 26/TT-UB ngày 20.4.2006 và báo cáo thẩm định số 337/KH-XDCB ngày 10.5.2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và công trình công cộng xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn tại Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung bổ sung:

- Bệnh xá cao 02 tầng, diện tích sàn 1200 m2, kết cấu móng bang giao thoa BTCT mác 200, khung BTCT chịu lực mác 200; tường bao che xây gạch rỗng 2 lỗ mác 75, xây vữa XM-C mác 50; sàn mái đổ BTCT tại chỗ, bê tông mác 200, nền lát gạch Ceramic kích thước (30x30) cm, trát vữa XM-C mác 50. Trần tường lan sơn. Hệ thống điện, nước bố trí đi ngầm.

- Bổ sung chế độ chính sách, giá vật tư, thiết bị theo các quy định hiện hành.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 35.358.581.000 đồng (ba mươi năm tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn đồng); trong đó:

- Xây lắp : 27.323.823.000 đồng;

- Thiết bị : 110.000.000 đồng;

- Chi khác : 6.241.016.000 đồng;

- Dự phòng : 1.683.742.000 đồng.

Tang 8.477.581.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1270/QĐ-CT ngày 04.11.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn và Chủ tịch UBND xã Đình Bảng căn cứ Quyết định thực hiện./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên |
| --- | --- |