| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 699/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2006 |

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU XÂY LẮP ĐƯỜNG HÀN THUYÊN, THÀNH PHỐ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quy chế dấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003;
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án công trình công cộng tại tờ trình số 140/TT-QLDA ngày 11.5.2006 về việc bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu xây lắp đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh tại Quyết định số 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là: 7.096.492.000 đồng (Bảy tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm chín mươi hai nghìn đồng). Tăng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 là: 26.246.000 đồng.

2. Giá trị bổ sung kể trên đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 294/XD-GÐ ngày 23.11.2005 và đã giảm trừ tỷ lệ % theo kết quả đấu thầu.

3. Lý do bổ sung:

- Bổ sung khối lượng tăng, giảm giữa thực thế thi công và dự toán được duyệt;

- Bổ sung thuế VAT theo thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12.12.2003 của Bộ Tài chính.

4. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1664/QÐ-CT ngày 31.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình công cộng và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên |
| --- | --- |