| BỘ XÂY DỰNG ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 125/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 16/2005/TT-BXD | Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông

Trả lời văn bản số 234/KH-KT ngày 24/7/2006 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông về việc điều chỉnh giá trị xây lắp công trình theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm 4, Mục III của Thông tư số 16/2005/TT-BXD nêu trên đã qui định: Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2005 được áp dụng điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2005 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Theo đó, đối với gói thầu số 3 (Km15+500 – Km33+268) thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22B Tây Ninh theo hợp đồng có điều chỉnh giá được điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng cho các khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2005 theo qui định của Thông tư số 16/2005/TT-BXD.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo qui định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ GTVT; - Lưu: VP, VKTXD, KTTC. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Đỗ Thái Lưu |
| --- | --- |