| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 15/TB-VPCP | Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007 |

## THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Ngày 15 tháng 01 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về Dự án đầu tư đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Ngoại thương Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Công ty tư vấn thiết kế giao thông Vận tải (TEDI) báo cáo nội dung lập Dự án đầu tư và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

1. Quốc lộ 5 là trục đường chính nối Hà Nội với Hải Phòng, cùng với đường sắt đảm nhận vận chuyển một khối lượng hàng hoá, hành khách lớn. Do yêu cầu phát triển kinh tế, việc đầu tư đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là rất cần thiết. Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (văn bản số 1393/CN-CP, ngày 24 tháng 9 năm 2004). Dự án cần được triển khai sớm, có chất lượng tốt, theo đúng tiêu chuẩn đường cao tốc.

2. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam chủ trì, cùng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam làm chủ đầu tư, huy động vốn để thực hiện đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức BOT. Hai Ngân hàng sớm lập đề án đầu tư, chậm nhất vào cuối quý I năm 2007, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó lưu ý các vấn đề sau:

- Phương thức đầu tư, quản lý dự án, huy động vốn.

- Phương án thu phí để thu hồi vốn.

- Phương án sử dụng đất hai bên đường để đầu tư, kinh doanh.

- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố mà tuyền đường đi qua, và của nhà đầu tư.

3. Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến các cơ quan, địa phương liên quan (các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng; các tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương) để sớm hoàn thiện dự án đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần lưu ý về hướng tuyến và kết hợp giữa đường sắt và đường bộ.

4. Đây là Dự án lần đầu triển khai đầu tư theo mô hình mới, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vượt thẩm quyền, các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTBC, Website CP; - Lưu: VT, CN (3b) 25 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Quốc Huy |
| --- | --- |