| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ***** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 24/2007/NQ-HĐND | Bình Tân, ngày 06 tháng 02 năm 2007 |

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ PHÂN CẤP NĂM 2007 QUẬN BÌNH TÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006 - 2010 và Chương trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Báo cáo số 119/BC-HĐND ngày 24 tháng 04 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về thuận chủ trương để lại cho quận 72 tỷ từ nguồn tiền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng kỹ thuật và Báo cáo số 378/HĐND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2007 của UBND quận và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục đầu tư năm 2007 từ nguồn vốn thành phố phân cấp (phân cấp hàng năm và xin nguồn thu vượt tiền sử dụng đất) như sau:

1. Các công trình đầu tư từ nguồn vốn Thành phố phân cấp hàng năm (kèm theo phụ lục 1):

- Tổng số: 20 công trình, trong đó:

+ Công trình chuyển tiếp: 6 công trình

+ Công trình khởi công mới: 6 công trình

+ Công trình làm thủ tục chuẩn bị đầu tư để xin thành phố bổ sung vốn khởi công mới: 8 công trình.

- Nguồn vốn thực hiện: trước mắt sẽ giao 21,3 tỷ này cho 06 công trình chuyển tiếp và 06 công trình khởi công mới (đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư). Còn lại 08 công trình chưa thực hiện thủ tục đầu tư, Quận ứng 160 triệu đồng để làm thủ tục chuẩn bị đầu tư.

2. Các công trình đầu tư từ nguồn 72 tỷ thu vượt tiền sử dụng đất xin thành phố để lại (kèm theo phụ lục 2):

- Tổng số: 20 công trình.

- Nguồn vốn để đầu tư: xin Thành phố cân đối lại cho Quận từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất.

Trước mắt tạm ứng ngân sách quận 400 triệu đồng để Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận hoàn tất các bước thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tại Điều 1 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân quận và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện theo tinh thần Điều 1 như trên.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 7, ngày 06 tháng 02 năm 2007./.

|  | CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Hoàng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2007 TỪ NGUỒN VỐN XIN THÀNH PHỐ PHÂN CẤP HÀNG NĂM
(Kèm theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| STT | Danh mục đầu tư | Địa điểm | Chủ đầu tư | Tổng vốn đầu tư | Kế hoạch đợt 1 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công trình chuyển tiếp |  | 14.924.713 | 1.340.000 |  |
| 1 | Quy hoạch kế họach sử dụng đất quận Bình Tân | Quận Bình Tân | Ban QLDA | 1.600.000 | 1.600.000 | Đơn vị tư vấn đang lập quy hoạch |
| 2 | Mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế phường Bình Trị Đông B | Phường Bình Trị Đông B | Trung tâm Y tế quận | 800.000 | 800.000 | Nhà thầu đang lắp đặt thiết bị |
| 3 | Mua sắm trang thiết bị cho Trạm Y tế phường Bình Hưng Hòa | Phường Bình Hưng Hòa | Trung tâm Y tế quận | 800.000 | 800.000 | Nhà thầu đang lắp đặt thiết bị |
| 4 | Xây dựng hệ thống giếng khoan phòng cháy chữa cháy cho 10 phường | Quận Bình Tân | Công ty Dịch vụ công ích H.Bình Chánh | 6.941.938 | 4.700.000 | Đang thi công |
| 5 | Nạo vét kênh Mương Lệ, phường Bình Hưng Hòa B | Phường Bình Hưng Hòa B | UBND phường BHH B | 1.934.659 | 640.000 | Đang thi công |
| 6 | Xây dựng cầu Ông Phủ |  | Ban QLDA | 2.848.116 | 2.800.000 | Đang thi công |
| II | Công trình khởi công mới |  | 11.432.000 | 10.000.000 |  |
| 1 | Lập quy hoạch ngành văn hóa | quận Bình Tân | TT VH - TD - TT quận | 200.000 | 200.000 | Đã có số liệu cho việc lập quy hoạch |
| 2 | Nâng cấp đường 477 | An lạc | Ban QLDA | 3.000.000 | 2.500.000 | Chuẩn bị khởi công |
| 3 | Nâng cấp đường và kênh thoát nước khu phố 1 phường An Lạc A | An Lạc A | Ban QLDA | 2.232.000 | 2.000.000 | Chuẩn bị khởi công |
| 4 | Nâng cấp đường và kênh thoát nước khu phố 3 phường An Lạc A | An Lạc A | UBND phường | 1.000.000 | 800.000 | Chuẩn bị khởi công |
| 5 | Xây dựng phòng tiếp nhận, trả hồ sơ và công khai quy hoạch |  | VP HĐND & UBND | 3.000.000 | 2.700.000 | Chủ đầu tư điều chỉnh dự án |
| 6 | Xây dựng trụ sở làm việc của Phòng TNMT và Phòng QLĐT |  | VP HĐND & UBND | 2.000.000 | 1.800.000 | Chủ đầu tư điều chỉnh dự án |
| III | Công trình làm thủ tục chuẩn bị đầu tư. Sau đó sẽ xin thành phố bổ sung vốn để thực hiện. | 14.300.000 | 160.000 |  |
| 1 | Mua sắm trang thiết bị cho Nhà Văn hóa Lao động |  | LĐLĐ | 1.000.000 | 20.000 | Ngân sách quận tạm ứng vốn đợt 1 để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư. Khi hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, UBND quận sẽ xin thành phố bổ sung thêm vốn để thực hiện. |
| 2 | Xây dựng Trường Tiểu học An Lạc 1 - giai đoạn 2 |  | Ban QLDA | 800.000 | 20.000 |  |
| 3 | Mở rộng Trường THCS An Lạc |  | Ban QLDA | 2.000.000 | 20.000 |  |
| 4 | Mở rộng Trường Mầm non Sen Hồng |  | Ban QLDA | 1.000.000 | 20.000 |  |
| 5 | Xây dựng sân tập đa năng cho Trường Tiểu học An Lạc 3 |  | Ban QLDA | 2.000.000 | 20.000 |  |
| 6 | Sửa chữa trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự quận |  | Ban QLDA | 4.500.000 | 20.000 |  |
| 7 | Sửa chữa trụ sở Công an quận |  | Ban QLDA | 1.500.000 | 20.000 |  |
| 8 | Xây dựng nhà kho của quận |  | Ban QLDA | 1.500.000 | 20.000 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  | 40.656.713 | 21.500.000 |  |

|  | HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2007 TỪ NGUỒN VỐN XIN THÀNH PHỐ CÂN ĐỐI 72 TỶ THU VƯỢT TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

| STT | Danh mục đầu tư | Địa điểm | Chủ đầu tư | Tổng vốn đầu tư | Kế hoạch đợt 1 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nâng cấp đường Trương Phước Phan (từ đường Tân Hòa Đông đến đường Lê Văn Quới) | Bình Trị Đông | Ban QLDA | 5.000.000 | 20.000 | Ghi vốn đợt 1 để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư |
| 2 | Nâng cấp đường 730 (đường khu phố 1) | Bình Trị Đông A | Ban QLDA | 5.000.000 | 20.000 | " |
| 3 | Nâng cấp đường Phạm Đăng Giản - Giai đoạn 2 (làm mặt đường bằng nhựa) | Bình Hưng Hòa | Ban QLDA | 2.000.000 | 20.000 | " |
| 4 | Nâng cấp đường Ao Sen phường Bình Hưng Hòa A | Bình Hưng Hòa A | Ban QLDA | 1.000.000 | 20.000 | " |
| 5 | Nâng cấp đường Hồ Văn Long phường Bình Hưng Hòa B -Giai đoạn 2 | Bình Hưng Hòa B | Ban QLDA | 3.000.000 | 20.000 | " |
| 6 | Nâng cấp đường số 1 phường Bình Hưng Hòa A | Bình Hưng Hòa A | Ban QLDA | 4.000.000 | 20.000 | " |
| 7 | Nâng cấp đường số 8 phường Bình Hưng Hòa A | Bình Hưng Hòa A | Ban QLDA | 4.000.000 | 20.000 | " |
| 8 | Nâng cấp đường Sinco nối dài phường Bình Trị Đông B | Bình Trị Đông B | Ban QLDA | 4.000.000 | 20.000 | " |
| 9 | Nâng cấp đường số 12 phường An Lạc A | An lạc A | Ban QLDA | 1.000.000 | 20.000 | " |
| 10 | Nâng cấp đường Đoàn Phú Thứ | An lạc A | Ban QLDA | 1.000.000 | 20.000 | " |
| 11 | Nâng cấp đường Nguyễn Triệu Luật | Tân Tạo | Ban QLDA | 4.600.000 | 20.000 | " |
| 12 | Nâng cấp đường liên khu phố 2 - 5 phường Bình Trị Đông | Bình Trị Đông | Ban QLDA | 2.500.000 | 20.000 | " |
| 13 | Nâng cấp đường liên khu phố 4 - 5 phường Bình Trị Đông | Bình Trị Đông | Ban QLDA | 3.000.000 | 20.000 | " |
| 14 | Nâng cấp đường số 5 phường Bình Hưng Hòa | Bình Hưng Hòa | Ban QLDA | 4.200.000 | 20.000 | " |
| 15 | Nâng cấp đường số 12 phường Bình Hưng Hòa | Bình Hưng Hòa | Ban QLDA | 3.000.000 | 20.000 | " |
| 16 | Nâng cấp đường kênh 19/5 phường Bình Hưng Hòa | Bình Hưng Hòa | Ban QLDA | 5.000.000 | 20.000 | " |
| 17 | Nâng cấp đường khu 5 phường Bình Hưng Hòa B (Quốc Lộ 1A - ranh xã Vĩnh Lộc) | Bình Hưng Hòa B | Ban QLDA | 5.000.000 | 20.000 | " |
| 18 | Nâng cấp đường Liên khu phố 5 - 6 phường Bình Hưng Hòa B | Bình Hưng Hòa B | Ban QLDA | 5.000.000 | 20.000 | " |
| 19 | Nâng cấp đường cầu Kinh (từ cầu Ông Phủ đến cầu Kinh) phường Tân Tạo A | Tân Tạo A | Ban QLDA | 4.700.000 | 20.000 | " |
| 20 | Nâng cấp đường Bia Truyền Thống (đường Tỉnh lộ 10 - đường Lê Đình Cẩn) | Tân Tạo | Ban QLDA | 5.000.000 | 20.000 | " |
|  | TỔNG CỘNG |  |  | 72.000.000 | 400.000 |  |

|  | HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN |
| --- | --- |