| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- |
| --- | --- |
| Số: 3102/VPCP-CN V/v điều chỉnh Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên | Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1777/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2007 và ý kiển của các cơ quan liên quan về việc điều chỉnh Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về chủ trương điều chỉnh Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên theo nguyên tắc sau:

- Vốn ngân sách Nhà nước cấp cho Dự án để thực hiện toàn bộ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án và một phần chi phí tư vấn giám sát;

- Vốn ngân sách Nhà nước góp với Dự án phần tăng thêm của chi phí xây lắp do thay đổi về chính sách và biến động giá cả;

- Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về các nội dung điều chỉnh và phê duyệt theo thẩm quyền sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Điều chỉnh Hợp đồng BOT theo các quy định hiện hành, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và của Nhà đầu tư;

- Bố trí phần vốn ngân sách Nhà nước theo yêu cầu tiến độ, trước mắt ưu tiên bố trí đủ vốn để thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện Dự án đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, Website Chính phủ; - Lưu: VT, CN (3).19 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Quốc Huy |
| --- | --- |