| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** |
| --- | --- |
| Số: 1913/BXD-KTTC V/v: Xác định khối lượng bê tông đối với các hạng mục kết cấu bê tông dự ứng lực. | Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2007 |

| Kính gửi: | Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang |
| --- | --- |

Trả lời văn bản số 634/SGTVT-QLDA ngày 03/8/2007 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang đề nghị hướng dẫn thực hiện khối lượng ống ghen luồn cáp dự ứng lực chiếm chỗ trong dầm cầu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công tác đổ bê tông tại chỗ và cấu kiện bê tông đúc sẵn qui định tại Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được qui định theo qui trình thi công, điều kiện thi công và biện pháp thi công; Khối lượng bê tông qui định trong định mức dự toán đã tính đến khối lượng ống ghen luồn cáp chiếm chỗ trong bê tông. Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ ống ghen luồn cáp trong bê tông.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định hiện hành.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh Tuyên Quang; - Lưu: VP, VKTXD, Vụ KTTC. T08. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |