| BỘ XÂY DỰNG ****** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 2018/BXD-KTTC | Hà nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng sông Thao

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 26/BC-HĐQT-XMST ngày 29/08/2007 của Công ty cổ phần Xi măng sông Thao đề nghị Bộ cho ý kiến về hồ sơ thanh toán của dự án nhà máy Xi măng sông Thao. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Xi măng sông Thao công suất 2.500 tấn clinker/ngày đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 318/CP-CN ngày 5/3/2004. Dự án được thực hiện theo hình thức Tổ hợp tổng thầu EPC. Căn cứ vào mục b, khoản 4.2, điều 4 của Hợp đồng kinh tế số 457/XMST-LILAMA ngày 28/02/2005 giữa Công ty cổ phần Xi măng sông Thao và Tổ hợp tổng thầu EPC  đã thống nhất giá hợp đồng của các hạng mục xây dựng là giá điều chỉnh. Văn bản của Công ty cổ phần Xi măng sông Thao hỏi về hồ sơ thanh toán khối lượng phần xây dựng hoàn thành đối với hợp đồng nhưng không nêu rõ hợp đồng ký kết trên cơ sở lựa chọn nhà thầu theo phương thức đấu thầu hay chỉ định thầu, do đó:

Đối với các gói thầu được chỉ định thầu thì giá trị thanh toán xác định trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu và đơn giá trong dự toán được duyệt sau khi điều chỉnh về thời điểm thanh toán.

Đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu thì giá thanh toán dựa trên khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu và đơn giá trúng thầu được điều chỉnh theo các qui định trong hợp đồng.

Trường hợp có thay đổi thiết kế thì phải có ý kiến của thiết kế. Trong hồ sơ thanh toán không cần phải có xác nhận của tư vấn thiết kế. Nếu thay đổi thiết kế trái với thiết kế cơ sở thì phải được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Công ty cổ phần Xi măng sông Thao căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên - TCT HUD, - Ngân hàng Phát triển Phú Thọ; - Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTTC. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |