| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 2028/BXD-KTTC V/v: Chi phí khôi phục bản đồ và cắm mốc giới cho công tác lập qui hoạch 1/500 của dự án Làng các Dân tộc Việt Nam. | Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2007 |

| Kính gửi: | Ban quản lý dự án 307 – Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam. |
| --- | --- |

Trả lời văn bản số 14/CV-BDA307 ngày 27/8/2007 của Ban quản lý dự án 307 – Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam chi phí khôi phục đo đạc bản đồ địa hình 1/500 và cắm mốc giới cho các dự án thành phần thuộc Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí thuê tư vấn thực hiện lập bản đồ địa hình đã được Ban quản lý dự án số 1 thuê đơn vị tư vấn thực hiện. Về nguyên tắc bản đồ địa hình sau khi đơn vị tư vấn lập đã bàn giao cho chủ đầu tư theo đúng nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết, chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý sản phẩm do tư vấn bàn giao. Vì vậy, việc khôi phục bản đồ địa hình cần phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư đối với bản đồ địa hình đã được tư vấn bàn giao, nội dung và phạm vi công việc cần khôi phục; Trường hợp, thời gian thực hiện bị kéo dài, địa hình khu vực qui hoạch có sự thay đổi cần phải khôi phục bản đồ địa hình, thì chi phí cho công việc này được xác định bằng dự toán chi phí trình Người có thẩm quyền phê duyệt;

2. Chi phí đưa mốc giới ra ngoài thực địa được xác định bằng dự toán chi phí do Người có thẩm quyền phê duyệt.

Chi phí thực hiện các công việc nêu tại điểm 1 và 2 trên để phục vụ cho công tác qui hoạch chi tiết 1/2000 của Khu làng các Dân tộc Việt Nam được tính bổ sung thêm vào chi phí công tác lập qui hoạch xây dựng.

Ban quản lý dự án 307 – Ban quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - BQL Làng VH - DL các Dân tộc VN; - Lưu: VP, KTXD, Vụ KTTC. T08. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |