| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 176/BXD-KTTC V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí công trình xây dựng. | Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2007 |

Kính gửi: Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Sơn Bình

Trả lời công văn số 335/DTQGKVHSB - KH&QLKH ngày 20/8/2007 của Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Sơn Bình về vướng mắc trong quản lý chi phí công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được áp dụng cho công trình xây dựng; Định mức chi phí thiết kế áp dụng là hạng Mục công trình khi chỉ có yêu cầu thiết kế riêng hạng Mục công trình hoặc hạng Mục có công năng riêng, độc lập trong công trình. Hướng dẫn xác định các chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng đã được quy định cụ thể trong phần I Quy định chung và hướng dẫn áp dụng ban hành kèm theo các Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD.

2. Khi lập lại dự toán, tổng dự toán thì chi phí cho việc lập lại dự toán, tổng dự toán được xác định bằng dự toán chi phí phù hợp với nội dung dự toán, tổng dự toán công trình được lập lại nhưng không vượt quá 50% mức chi phí lập dự toán, tổng dự toán lần đầu; Tỷ trọng chi phí cho việc lập dự toán, tổng dự toán lần đầu trong chi phí thiết kế không lớn hơn 8%.

3. Tuy nhiên, ngày 13/6/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; đến nay Nghị định đã có hiệu lực thi hành; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì những dự án đã phê duyệt đang triển khai thực hiện từ trước ngày Nghị định có hiệu lực thì các công việc tiếp theo thực hiện theo các quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực. Trường hợp, các công việc tiếp theo của dự án dở dang thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Vì vậy, đối với chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được tham khảo trong Công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD - VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình .

Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Sơn Bình căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

| Nơi nhận Như trên; Bộ Tài chính; Lưu VP - BXD, Viện KTXD; Vụ KTTC. THa 8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hoà |
| --- | --- |