| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 1250/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2007 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MỎ TRÂN CHÂU, LÔ 01&02

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 6/7/1993 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 9/6/2000;

Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 5261/DKVN-KTDK ngày 6/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phát triển Mỏ Trân Châu, Lô 01 & 02 với các nội dung chính như sau:

- Xây dựng 1 dàn dầu giếng PLDP-A với 4 vị trí giếng và hệ thống công nghệ kèm theo.

- Xây dựng 01 tuyến ống nội mỏ dài 6,2 km, đường kính 10 inch dẫn hỗn hợp dầu khí từ dàn PLDP-A về tàu FPSO và 01 tuyến đường ống dài 6,2 km, đường kính 6 inch dẫn khí Gaslift từ tàu FPSO về giàn PLDP-A.

- Khoan 2 giếng khai thác, trong đó có 1 giếng khoan sớm nhằm mục đích thẩm lượng để giảm thiểu rủi ro.

- Tổng mức đầu tư cho Kế hoạch là 105,15 triệu USD, theo thời giá năm 2006.

- Thời gian đưa Mỏ Trân Châu vào khai thác là Quý I năm 2009.

- Nhà thầu xây dựng chương trình kế hoạch thu dọn mỏ trình cấp thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu Petronas Carigali Việt Nam trong quá trình triển khai Dự án:

- Tiếp tục nghiên cứu, thẩm lượng các đối tượng Mioxen, Oligoxen và Móng granit nứt nẻ để chính xác hóa con số trữ lượng và khả năng khai thác móng của toàn lô.

- Đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH; -Website CP, - Lưu: VT, DK (5b), Th (28) | # KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
| --- | --- |