| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******* | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** |
| --- | --- |
| Số: 1435/TTg-CN V/v sử dụng vốn dư sau đấu thầu Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 giai đoạn 2 để triển khai tỉnh lộ 295 và đường Trần Hưng Đạo, tỉnh Bắc Ninh. | Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5774/BGTVT-CGĐ ngày 14 tháng 9 năm 2007), ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (văn bản số 29/UBND-CN ngày 04 tháng 7 năm 2006), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6217 BKH/KCHT&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2007), của Bộ Tài chính (văn bản số 10195/BTC-ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2007) về việc sử dụng vốn dư sau đấu thầu Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 (giai đoạn 2) để triển khai tỉnh lộ 295 và đường Trần Hưng Đạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sử dụng vốn dư sau đấu thầu của Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 (giai đoạn 2) để triển khai nâng cấp tỉnh lộ 295 và đường Trần Hưng Đạo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên theo nguyên tắc không vượt tổng mức đầu tư Dự án đã được phê duyệt. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của các hạng mục bổ sung, đồng thời điều chỉnh giá trị Hợp đồng gói thầu 1A của Dự án theo thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành;

2. Bộ Giao thông vận tải cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc quyết định bổ sung 2 hạng mục trên vào Dự án không đúng với thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Kho bạc Nhà nước Trung ương; - Ban QL các dự án 18 (số 18 đường Phạm Hùng, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội); - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TTBC; Website Chính phủ; Lưu: VT, CN (3). | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
| --- | --- |