| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số: 1531/TTg-KTTH V/v điều chỉnh cơ cấu dự án thành phần và ứng vốn cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh |  | Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 |  |
| Kính gửi: | - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. |  |  |

Xét đề nghị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại các văn bản số 1145/ĐHQG-QLDA ngày 02 tháng 7 năm 2007 và số 1459/ĐHQG-KHTC ngày 31 tháng 8 năm 2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 10525/BTC-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2007 và số 11983/BTC-ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 5862/BKH-KHGDTN&MT ngày 15 tháng 8 năm 2007 và số 6763/BKH-KHGDTN&MT ngày 18 tháng 9 năm 2007 về việc điều chỉnh cơ cấu dự án-cơ cấu vốn dự án thành phần và ứng vốn cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tách dự án thành phần QG-HCM-O1A thành hai dự án độc lập và giao cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư, như đề nghị của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại các văn bản trên.

2. Về điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư của dự án QG-HCM-O1A: Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án QG-HCM-O1A theo quy định hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phê duyệt này.

3. Trong khi chờ phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án QG-HCM-O1A, Bộ Tài chính ứng trước 300 (ba trăm) tỷ đồng cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện trong năm 2007 việc giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư của các dự án thành phần thuộc dự án QG-HCM-O1A và 100 (một trăm) tỷ đồng để triển khai tiếp các dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2007.

Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch từ năm 2008 và các năm sau cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh để hoàn trả số vốn tạm ứng trên theo đúng quy định.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại khối lượng còn lại, xác định nhu cầu vốn đầu tư cho toàn bộ Dự án, tìm nguồn vốn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định để tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phải có phương án, giải pháp cụ thể để huy động thêm các nguồn vốn ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện Dự án./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, các Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương; - VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy; Trần quốc Toản, Webiste CP, Vụ KG; - Lưu: VT, KTTH (3b), | THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng |
| --- | --- |