| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ **** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** |
| --- | --- |
| Số: 1343/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, KHAI THÁC DẦU KHÍ KHU VỰC ĐÔNG BẮC MỎ SƯ TỬ ĐEN, LÔ 15-1

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 07 năm 1993 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 06 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 48/200/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2000 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Kế hoạch phát triển mỏ dầu khí tại công văn số 0992/CV-HĐTĐ ngày 11 tháng 09 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch phát triển, khai thác dầu khí khu vực Đông Bắc mỏ Sư Tử Đen, Lô 15-1, với các nội dung chính như sau:

- Xây dựng tại khu Đông Bắc mỏ Sư Tử Đen 01 giàn đầu giếng (WHP-B) có 04 chân, 12 lỗ giếng (với 10 ống dẫn kép và 02 ống dẫn đơn) và các thiết bị khai thác phụ trợ.

- Lắp đặt hệ thống đường ống nội mỏ liên quan.

- Tổng mức đầu tư là 713,76 triệu USD, thời giá năm 2007 trong đó chi phí cho các thiết bị phát triển mỏ 247,41 triệu USD và chi phí khoan giếng 466,35 triệu USD.

- Thời điểm có dòng dầu đầu tiên tại khu vực Đông Bắc mỏ Sư Tử Đen không muộn hơn tháng 12 năm 2009.

- Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu triển khai dự án để có dòng dầu sớm nhất tại khu vực Đông Bắc mỏ Sư Tử Đen.

Điều 2. Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- Giám sát và chỉ đạo Nhà thầu triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên, bảo đảm tiến độ đề ra; tiếp tục cập nhật thông tin nhằm chính xác hóa cấu trúc địa chất và mô hình phát triển các thân chứa dầu lục nguyên và đá móng để nâng cao độ tin cậy của mô hình khai thác mỏ; triển khai công tác thẩm lượng và cập nhật con số trữ lượng dầu khí tại chỗ đã được phê duyệt năm 2005 của cụm mỏ Sư Tử Đen - Sư Tử Vàng sau khi đưa mỏ Sư Tử Vàng vào khai thác để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào đầu năm 2009.

- Yêu cầu Công ty liên doanh điều hành chung Cửu Long tích cực triển khai công tác thăm dò và thẩm lượng các phát hiện dầu khí còn lại trong Lô 15-1 để lập báo cáo đánh giá trữ lượng và kế hoạch phát triển tổng thể toàn bộ các mỏ của Lô 15-1, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyêt trong Quý IV năm 2009.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Vụ TH; - Website CP; - Lưu: VT, DK (5b), Th. (25) | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
| --- | --- |