| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 222/BXD-KTTC V/v: Bổ sung hợp đồng đối với gói thầu số 1, dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. | Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Trả lời văn bản số 846/SXD-KTKH ngày 16/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn thủ tục bổ sung hợp đồng cho gói thầu số 1 của dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế, lập tổng dự toán và quản lý dự án đã được chủ đầu tư ký với nhà thầu tư vấn BERIM (Cộng hoà Pháp), vì vậy về nguyên tắc việc thay đổi, điều chỉnh và bổ sung hợp đồng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên;

Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng bên đối với việc phải bổ sung khối lượng hợp đồng, kéo dài thời gian thực hiện và điều chỉnh hợp đồng. Trường hợp, các nguyên nhân này không phải do nhà thầu gây ra thì việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng tư vấn đã ký. Khi điều chỉnh, bổ sung hợp đồng làm vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh Thái Nguyên; - Lãnh đạo Bộ (b/c) ; - Lưu: VP, Vụ KTTC. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hòa |
| --- | --- |