| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 6450/VPCP-CN V/v tiếp tục triển khai Dự án VINASAT | Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an; - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia Dự án VINASAT tại công văn số 19/BTTTT-BC ngày 25 tháng 10 năm 2007 về việc tiếp tục triển khai Dự án VINASAT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

a) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tư vấn giám sát Telesat để bảo đảm chất lượng và tiến độ của quả vệ tinh như đã ký kết;

b) Phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án thành phần của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống VINASAT;

c) Chủ động phối hợp tần số, quỹ đạo với các nhà khai thác vệ tinh của các nước có liên quan; tiếp tục triển khai các kế hoạch giảm thiểu rủi ro;

d) Xây dựng phương án kinh doanh vệ tinh VINASAT, đề xuất cơ chế hỗ trợ các cơ quan, đơn vị đang thuê vệ tinh nước ngoài chuyển về sử dụng vệ tinh VINASAT, lấy ý kiến các Bộ có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

2. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng:

Trong tháng 11 năm 2007, hoàn thành việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và Tổng dự toán các dự án thành phần của Bộ mình; thường xuyên thông báo tình hình thực hiện các dự án thành phần của Bộ mình cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn đủ và kịp thời cho các dự án thành phần của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục thực hiện các thủ tục phối hợp tần số, quỹ đạo vệ tinh với Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU);

b) Có trách nhiệm bố trí phổ tần số vô tuyến điện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vệ tinh VINASAT hoạt động không bị gây nhiễu;

c) Nghiên cứu các cơ chế về việc thu tín hiệu trực tiếp từ vệ tinh (TVRO), tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ này của vệ tinh VINASAT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg Chính phủ; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, VX, TH, Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, CN (3b). T. 27 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Phạm Viết Muôn |
| --- | --- |