| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 223/BXD-KTTC V/v: Giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thẩm định, quản lý công trình | Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007. |

Kính gửi: Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng

Trả lời văn bản số 1972/SGTCC-GĐ ngày 12/10/2007 của Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thẩm định, quản lý công trình.  Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Sở Giao thông Công chính là cơ quan quản lý Nhà nước đồng thời là Chủ đầu tư (không thành lập Ban quản lý dự án) có đủ Điều kiện, năng lực để thực hiện các công việc thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế thì tổ chức tự thực hiện. Chi phí thực hiện công việc này được tính theo quy định hiện hành và bổ sung vào kinh phí hoạt động hàng năm của Sở;

2. Theo Thông tư 05/2007/BXD-TT ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, dự toán công trình được xác định trên cơ sở thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Dự toán công trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Phương pháp xác định dự toán công trình thực hiện theo Điểm  2.2 Mục 2 của thông tư trên;

3. Đối với công trình đấu thầu mà giá hợp đồng theo đơn giá cố định thì giá trị thanh toán hợp đồng được tính bằng cách nhân khối lượng công việc hoàn thành được xác định với đơn giá cố định ghi trong hợp đồng; trường hợp có thay đổi bổ sung, Điều chỉnh thì phải được ghi rõ trong nội dung hợp đồng xây dựng được ký kết giữa hai bên;

4. Chủ đầu tư là cơ quan quản lý Nhà nước được thu và sử dụng kinh phí thuộc chi phí quản lý dự án trong các hoạt động quản lý dự án của các dự án do mình làm chủ đầu tư.

Sở Giao thông Công chính Đà Nẵng căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTTC. | TL. BỘ TRƯỞNG KT VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Đỗ Thái Lưu |
| --- | --- |

| BỘ XÂY DỰNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH ***** | Phiếu trình giải quyết công việc Ngày trình văn bản : / /2007 |
| --- | --- |

Kính trình: Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng

Vấn đề trình : Giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thẩm định, quản lý công trình

| Ý kiến của đơn vị soạn thảo | Ý kiến giải quyết của lãnh đạo Bộ |
| --- | --- |
| 1. Tóm tắt nội dung và kiến nghị giải quyết : Sở Giao thông công chính Đà Nẵng xin giải đáp vướng mắc trong việc tính chi phí quản lý dự án đối với Chủ đầu tư là Cơ quan quản lý nhà nước; việc Điều chỉnh giá gói thầu khi có dự toán Điều chỉnh bổ xung được duyệt. Vụ KTTC soạn thảo văn bản Kính trình Thứ trưởng |  |
| 2. Cơ sở ban hành văn bản Văn bản số 1972/SGTCC – GĐ ngày 12/10/2007 của Sở Giao thông công chính Đà Nẵng. | Văn phòng Bộ 6. Ý kiến lãnh đạo Văn phòng |
| 3. ý kiến của các đơn vị liên quan -Viện KTXD | 7. Chuyên viên tổng hợp kiểm tra nội dung và hình thức văn bản |
| 4. Lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản Đỗ Thái Lưu | 8. Kiểm tra thời hạn xử lý công việc 8.1. Thời Điểm trình: 8.2 Người nhận phiếu trình ký: |
| 5. Chuyên viên soạn thảo văn bản Lương thị An Hưng | 9. Lưu văn bản trên mạng XDNET01 9.1. Đã có trên mạng: 9.2. Chưa có trên mạng: |