| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 224/BXD-KTTC V/v: Điều chỉnh giá vật liệu XD công trình. | Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007 |

Kính gửi: Công ty Quản lý sửa chữa Đường bộ II Hà Tây

Trả lời Văn bản số 300/CV-KTKH ngày 16/10/2007 của Công ty Quản lý sửa chữa Đường bộ II Hà Tây về áp dụng điều chỉnh giá vật liệu xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc thanh toán công trình, gói thầu xây lắp hoàn thành thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được hai bên ký kết.

Đối với gói thầu xây lắp đoạn Km11+565; Km14+600 đường tỉnh 80, hạng mục nền- đường đã được các bên ký kết mà thuộc loại hợp đồng trọn gói và được điều chỉnh giá trong những điều kiện mà Nhà nước cho phép và được người quyết định đầu tư cho phép thì khi có sự thay đổi về giá cả vật liệu, nhân công, máy thi công theo thời gian thi công do hợp đồng gia hạn nhiều lần và được kéo dài tiến độ thực hiện thì các bên căn cứ vào nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) và các văn bản hướng dẫn về: Lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng theo thời điểm có hiệu lực để lập dự toán chi phí xây dựng trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt bổ sung vào giá hợp đồng làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Quản lý sửa chữa Đường bộ II Hà Tây thống nhất với chủ đầu tư để đảm bảo quyền lợi cho đơn vị./.

| Nơi nhận: - Như trên, - Lưu VP, Vụ KTTC, M5 | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Đỗ Thái Lưu |
| --- | --- |