| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 176/BXD-KTTC V/v: Điều chỉnh giá vật liệu. | Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36

Trả lời công văn số 250CV/CT36 ngày 17/12/2007 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 về việc Điều chỉnh giá vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 02/2005/TT - BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Việc Điều chỉnh giá hợp đồng phải được ghi rõ trong hợp đồng và được Điều chỉnh trong các trường hợp như Thông tư số 02/2005/TT - BXD nêu trên;

Trường hợp như đã nêu tại công văn số 250CV/CT36 ngày 17/12/2007, việc thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý giá, việc Điều chỉnh đã được ghi trong Hợp đồng kinh tế (Điểm b, Điều 6.2). Do vậy, hai bên hợp đồng căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký kết và văn bản phê duyệt của người quyết định đầu tư để thương thảo bổ sung giá trị hợp đồng làm cơ sở thanh toán.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP - BXD, Viện KTXD; - Vụ KTTC. THa 8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hòa |
| --- | --- |