| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số : 2740/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán các dự án cấp nước | Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007. |

Kính gửi : Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội

Trả lời văn bản số 2048/CTCN ngày 06/12/2007 của Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán dự án, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo nội dung Văn bản 2048/CTCN nêu trên thì phạm vi hồ sơ mời thầu (gói thầu) bao gồm 5 tuyến có chiều dài là 150m; trong quá trình thi công có tuyến ống khối lượng tăng lên, có tuyến ống khối lượng giảm đi và tổng chiều dài thực tế thi công là 147m (như minh hoạ kèm theo Văn bản 2048/CTCN); đồng thời khi điều chỉnh dự toán công trình không vượt dự toán gói thầu đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư tự điều chỉnh mà không phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét và phê duyệt lại. Việc thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội tổ chức thực hiện theo qui định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTTC(Th8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |