| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 2739/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn việc Điều chỉnh giá thép cho các gói thầu thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Trả lời văn bản số 654/SXD ngày 07/11/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn Điều chỉnh giá gói thầu do giá thép tăng đột biến, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các gói thầu thuộc dự án đang thi công dở dang (không phân biệt trước hay sau ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành) thì việc Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định khác có liên quan; Trường hợp nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng thì chủ đầu tư (theo hợp đồng) có quyền yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng tiến độ thi công đã cam kết, đồng thời xử lý những vi phạm theo hợp đồng;

Đối với các gói thầu đã được phê duyệt, chuẩn bị đấu thầu xây lắp (không phân biệt trước hay sau ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình): khi giá thép xây dựng tăng đột biến làm ảnh hướng đến giá gói thầu thì chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt lại giá gói thầu hoặc Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư thay đổi loại giá hợp đồng (ví dụ như áp dụng giá hợp đồng Điều chỉnh) trong kế hoạch đấu thầu nhằm tránh ảnh hưởng do trượt giá thép gây nên;

Đối với gói thầu thuộc các dự án đã được phê duyệt và khi lập tổng dự toán xây dựng công trình do giá thép tăng đột biến làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt được qui định cụ thể như sau:

Đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc Điều chỉnh tổng mức đầu tư theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP;

Đối với các gói thầu thuộc dự án được phê duyệt sau ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP: Chủ đầu tư căn cứ vào Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định Điều chỉnh giá gói thầu. Việc Điều chỉnh giá gói thầu không được làm tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, Vụ KTTC. T08. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |