| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 263/BXD-KTTC V/v: Giải đáp vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 |

Kính gửi: Ban quản lý Năng lượng Nông thôn II – Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời văn bản số 573/BQL ngày 15/11/2007 của Ban quản lý Năng lượng Nông thôn II – Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về những vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Điểm 2, Mục III Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí vật liệu để tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình bao gồm cả vật liệu do chủ đầu tư cấp; Việc phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ Xây dựng; Dự toán xây dựng công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, còn việc phân chia gói thầu và phê duyệt giá trị gói thầu do Người quyết định đầu tư quyết định;

2. Về chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Tại Điểm 8.2, Mục 8, phần I ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đã qui định: “Chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, mời đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng tính bằng tỷ lệ % (quy định tại bảng III.3 trong phần III của văn bản này) của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng dự toán hoặc dự toán của công trình được duyệt ”. Tuỳ theo đặc Điểm, tính chất của từng dự án cụ thể, việc xác định chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình theo chi phí xây dựng trong tổng dự toán hay theo dự toán của công trình do Chủ đầu tư quyết định;

3. Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán là một trong các nội dung công việc quản lý dự án thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư; Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở được thu lệ phí theo qui định tại Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính.

Ban quản lý Năng lượng Nông thôn II – Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định hiện hành.

| Nơi nhận: - Như trên; - UBND tỉnh Quảng Ngãi; - Lưu: VP, Vụ KTTC. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hoà |
| --- | --- |