| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 08/TTg-DK V/v : Phương án đẩy nhanh phát điện Nhà máy điện Cà Mau 1. | Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 |

| Kính gửi: | - Bộ Công Thương; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 4409/BCT-NLDK ngày 27 tháng 12 năm 2007) về lựa chọn phương án đẩy nhanh tiến độ phát điện của Nhà máy điện Cà Mau 1, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh Hợp đồng EPC và Hợp đồng gói Thiết bị chính của Dự án Nhà máy điện Cà Mau 1 như đề nghị của Bộ Công Thương theo Phương án 3 tại công văn nêu trên. Giao Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam chịu trách nhiệm phê duyệt phương án điều chỉnh cụ thể và chỉ đạo thực hiện bảo đảm cung cấp điện vào tháng 1 năm 2008.

2. Giao Bộ Công Thương xem xét quyết định tạm thời chia sẻ chi phí phát sinh của phương án đẩy nhanh tiến độ phát điện nêu trên theo nguyên tắc chia đều cho các bên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Sau khi dự án vào vận hành, trên cơ sở đề nghị của các bên, Bộ Công Thương sẽ dự kiến phương án chia sẻ chi phí chính thức báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN; - Website CP; - Lưu: VT, DK (4) MT. (16b). | KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải |
| --- | --- |