| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* |
| --- | --- |
| Số: 01/BXD-KTTC V/v: Điều chỉnh giá vật liệu. | Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008 |

Kính gửi: Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng & Đầu tư hạ tầng Hải phòng 
- Tổng Công ty Sông Hồng

Trả lời công văn số 265/CV ngày 24/12/2007 của Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng & Đầu tư hạ tầng Hải phòng - Tổng Công ty Sông Hồng về việc điều chỉnh giá vật liệu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 06/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng có hiệu lực từ ngày 28/8/2007: Đơn giá cố định không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, trừ các trường hợp được phép điều chỉnh đã ghi rõ trong hợp đồng.

Trường hợp như đã nêu tại công văn số 265/CV ngày 24/12/2007, việc thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý giá, việc điều chỉnh đã được ghi trong Hợp đồng kinh tế (Điểm B, Điều 6). Do vậy, hai bên A - B căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký kết và văn bản phê duyệt của người quyết định đầu tư để thương thảo bổ sung giá trị hợp đồng làm cơ sở thanh toán.

Căn cứ hướng dẫn trên, Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng & Đầu tư hạ tầng Hải phòng - Tổng Công ty Sông Hồng và Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

| Nơi nhận - Như trên; - Lưu VP - BXD; Vụ KTTC. THa 8. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hòa |
| --- | --- |