| BỘ XÂY DỰNG ***** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** |
| --- | --- |
| Số: 04/BXD-KTTC V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty Dầu thực vật Hương liệu mỹ phẩm Việt Nam.

Trả lời văn bản số 1484/DHM-KHĐT ngày 20/12/2008 của Công ty Dầu thực vật Hương liệu mỹ phẩm Việt Nam đề nghị hướng dẫn bổ sung giá thép cho công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì việc điều chỉnh giá hợp đồng phải được ghi rõ trong hợp đồng và được điều chỉnh một trong các trường hợp theo qui định tại điểm 2.9 phần II của Thông tư số 06/2007/TT-BXD. Trường hợp như đã nêu tại văn bản số 1484/DHM-KHĐT, việc thay đổi giá nguyên vật liệu do Nhà nước quản lý giá, việc điều chỉnh đã được ghi trong Hợp đồng kinh tế. Do vậy, hai bên A - B căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký kết và văn bản phê duyệt của người quyết định đầu tư để thương thảo bổ sung giá trị hợp đồng làm cơ sở thanh toán. Khi điều chỉnh giá hợp đồng mà vượt giá gói thầu, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Công ty Dầu thực vật Hương liệu mỹ phẩm Việt Nam căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, Vụ KTTC. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hoà |
| --- | --- |