| BỘ XÂY DỰNG --------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 67/BXD-XL V/v: Điều chỉnh bổ sung giá hợp đồng xây dựng công trình hồ chứa nước Định Bình | Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2008 |

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 6

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 929/BQLĐT ngày 07/12/2007 của Ban Quản lý đầu tư  và xây dựng thuỷ lợi 6 (BQLĐTXDTL 6) về việc điều chỉnh bổ sung giá hợp đồng xây lắp công trình đầu mối hồ chứa nước Định Bình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Theo Quyết định số 349/QĐ-TTg ngày 07/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đầu tư công trình đầu mối dự án hồ chứa nước Định Bình, công trình được thực hiện bằng hình thức chỉ định thầu. Trên cơ sở dự toán thiết kế các hạng mục đã được phê duyệt, BQLĐTXDTL 6 đã ký nhiều hợp đồng thi công xây dựng tại các thời điểm khác nhau từ năm 2004 đến năm 2007. Trong quá trình thực hiện các hợp đồng này có một số khối lượng phát sinh, thay đổi chế độ tiền lương, phụ cấp, đơn giá vật liệu vật tư; vì vậy, việc điều chỉnh bổ sung các hợp đồng đã ký là phù hợp với quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng và Điều 57 Luật Đấu thầu.

2) Việc điều chỉnh hợp đồng như đã nêu trên cần thực hiện theo Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đối với những hạng mục (khối lượng) thực hiện thời gian tới thì việc điều chỉnh dự toán các hạng mục này cần được xác định theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, XL . Hg (4) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Liên |
| --- | --- |