| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 18/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng. | Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hà Đô - Bộ Quốc phòng

Trả lời văn bản số 52/CV-CTHĐ ngày 21/01/2008 của Công ty Cổ phần Hà Đô - Bộ Quốc phòng đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ NHNN tại thị xã Cửa Lò, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng thi công xây dựng công trình Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ NHNN tại thị xã Cửa Lò số 506/HĐKT/2004 đã được ký giữa Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Nghệ an và Công ty Cổ phần Hà Đô ngày 21/7/2004. Vì vậy, việc thanh toán, quyết toán phải thực hiện theo hợp đồng này. Đối với những công việc phát sinh ngoài hợp đồng, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng như trường hợp Công ty nêu trong văn bản số 52/CV-CTHĐ nêu trên thì các bên thoả thuận bổ sung hợp đồng. Việc thanh toán, quyết toán thực hiện trên cơ sở khối lượng thực hiện được nghiệm thu và đơn giá của hợp đồng bổ sung. Công trình khởi công từ tháng 8/2004 thì về nguyên tắc việc quản lý chi phí xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư. Việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần Hà Đô - Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ quốc phòng; - Lưu VP, Vụ KTTC. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hòa |
| --- | --- |