| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 293/BXD-KTTC V/v: Điều chỉnh dự toán theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT - BXD. | Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008 |

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 07/BNN - TL ngày 02/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh dự toán theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT - BXD ngày 04/3/2005, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để đảm bảo việc điều chỉnh tiền lương phù hợp thời điểm tăng lương theo quy định hiện hành của Chính phủ tại điểm 4 mục III Thông tư số 03/2005/TT - BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình cho phép điều chỉnh đối với khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2004. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện (Hợp đồng trọn gói), Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Nội dung, tiêu chí để có cơ sở thương thảo bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán.

Căn cứ hướng dẫn trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

| Nơi nhận - Như trên; - Lưu VP - BXD, Viện KTXD; - Vụ KTTC. THa 8. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng |
| --- | --- |