| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 23/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn áp dụng chi phí thiết kế và lập mô hình dự án ĐTXD công trình | Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2008 |

| Kính gửi: | Ban quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong tỉnh Quảng Ngãi |
| --- | --- |

Trả lời Văn bản số 06/BQL ngày 24/01/2008 của Ban quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong tỉnh Quảng Ngãi về chi phí thiết kế và chi phí lập mô hình cho dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định trên cơ sở nội dung, sản phẩm của các công việc thiết kế xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư và xây dựng công trình; Đối với dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong có sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc thiết kế công trình lập lại hoặc sử dụng lại thiết kế thì việc điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế theo cách tính 1 trong Văn bản số 06/BQL nói trên là phù hợp; Số lượng nhà để áp dụng hệ số điều chỉnh là số lượng nhà thiết kế hoàn thành được nghiệm thu theo hợp đồng các bên đã ký kết;

2. Về chi phí lập mô hình nhà ở, nhà sinh hoạt chung của dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong như nội dung tại Văn bản số 06/BQL thì việc thanh toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được các bên ký kết.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thực hiện theo quy định.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu VP,Vụ KTTC, M5. | TL.BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH PHÓ VỤ TRƯỞNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |