| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 38/BXD-KTTC V/v: Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng. | Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008 |

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

Trả lời văn bản số 138/SGTVT-KHKT,TĐ ngày 7/3/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. Ngày 13/10/2005 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 16/2005/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình là căn cứ để chủ đầu tư điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và hợp đồng xây dựng.

Chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựng công trình bằng cách cộng dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt với dự toán chi phí bổ sung theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD và thực hiện các thủ tục phê duyệt theo qui định.

Căn cứ dự toán chi phí bổ sung theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD, nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng. Trường hợp trong nội dung hợp đồng các bên cam kết giảm giá thì giá trị dự toán bổ sung theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD cũng giảm tương ứng theo nội dung của hợp đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, KTTC, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hòa |
| --- | --- |