| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ --------- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1380/VPCP-CN V/v Điều chỉnh giá thép do giá vật liệu tăng cao và tiến độ thực hiện Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội | Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2008 |

| Kính gửi: | - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. |
| --- | --- |

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 577/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2008, số 942/BGTVT-CGĐ ngày 20 tháng 02 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 962/BKH-KCHT&ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2008), của Bộ Xây dựng (công văn số 284/BXD-KTTC ngày 21 tháng 02 năm 2008) về việc điều chỉnh giá thép do giá vật liệu tăng cao và tiến độ thực hiện Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh giá vật liệu cho Nhà thầu xây dựng Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, thành phố Hà Nội. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm việc điểu chỉnh nêu trên theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 164/TTg-CN ngày 29 tháng 01 năm 2008 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng chọn gói.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo quyết liệt để giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng của Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 03 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD; - Kho bạc Nhà nước Trung ương; - Ban QLDA Thăng Long (Xóm 2, PLĩnh Nam, Q Hoàng Mai, t/p Hà Nội); - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, TTBC, Website Chính phủ; - Lưu: VT, CN (3). 20 | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Văn Trọng Lý |
| --- | --- |