| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 31/BXD-KTTC V/v: Hướng dẫn triển khai một số công việc khi thực hiện hợp đồng chìa khoá trao tay. | Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2008 |

| Kính gửi: | - Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 - Tổng công ty Xây dựng số 1 |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 530/KQL-QLDA1 ngày 13/12/2007 và văn bản số 1834/TCT-QLDA2 ngày 18/12/2007 của Tổng công ty Xây dựng số 1 về hướng dẫn triển khai một số công việc khi thực hiện hợp đồng chìa khoá trao tay Dự án Xây dựng đường nối cầu Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây (giai đoạn I). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán... đối với những công trình xây dựng phải lập dự án.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo qui định. Công việc giám sát thi công của nhà thầu thuộc nội dung công việc quản lý chất lượng thi công của nhà thầu.

Đối với trường hợp thực hiện hình thức tổng thầu chìa khoá trao tay, chủ đầu tư phê duyệt tiến độ thi công và thời điểm nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; Trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình, chủ đầu tư tiếp nhận tài liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng nếu thấy cần thiết làm căn cứ để nghiệm thu. Chủ đầu tư giám sát việc thực hiện hợp đồng. Nhà thầu tổng thầu chìa khoá trao tay được hưởng chi phí quản lý của tổng thầu với mức chi phí phù hợp với nội dung, khối lượng công việc do tổng thầu thực hiện và do hai bên thoả thuận.

Khu quản lý Giao thông đô thị số 2 và Tổng công ty Xây dựng số 1 căn cứ hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận - Như trên; - Lưu VP, VKT, KTTC, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hòa |
| --- | --- |