| BỘ XÂY DỰNG ----- | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- |
| --- | --- |
| Số: 28/BXD-KTTC V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. | Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2008 |

Kính gửi: Công ty TNHH Xây lắp Minh Quang.

Trả lời văn bản số 005/ĐN ngày 20/01/2008 của Công ty TNHH Xây lắp Minh Quang đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp giá hợp đồng thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng là hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi Nhà nước thay đổi tiền lương tối thiểu. Theo hướng dẫn của Thông tư, thì đối với các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư này. Do vậy nếu thời gian thực hiện hợp đồng bị kéo dài không phải do lỗi của nhà thầu, đã được chủ đầu tư chấp thuận, nằm trong khoảng thời gian được điều chỉnh dự toán thì hai bên thương thảo bổ sung hợp đồng để làm căn cứ thanh toán.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, KTXD, Vụ KTTC. T08. | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH Vũ Thị Hoà |
| --- | --- |